石林县2017年省“四个一百”重点建设项目

1-6月份进展情况通报

石林县2017年省“四个一百”重点建设项目共有12个（含重点前期工作项目2个），计划总投资194.04亿元，年度计划投资30亿元。截至本月底，今年累计完成投资14.08亿元，完成年度计划的46.93%。项目主要包括：①在建项目4个，计划总投资69.04亿元，年度计划投资9.7亿元，本年累计完成投资3.51亿元，完成年度计划的36.19%。②新开工建设项目6个，计划总投资99.19亿元，年度计划投资20.29亿元，本年累计完成投资10.58亿元，完成年度计划的52.14%。③重点前期工作项目2个，估算总投资25.8亿元，今年以来累计完成投资1.4亿元，项目主要包含旅游文化产业项目2个。