石林县2017年县级重点建设项目1-6月份

投资推进情况通报

截止2017年6月底，石林县共有65个县级重点建设项目，项目计划总投资196.48亿元，年度计划投资48.4亿元，今年累计完成投资20.09亿元，占年度投资计划的41.51%；6月份完成投资8.59亿元。

其中：政府投资项目36项，项目计划总投资95.63亿元，年度计划投资28.57亿元。截止本月底，政府投资项目今年累计实际完成投资13.73亿元，占政府性投资项目年度投资计划的48.06%，本月实际完成投资7.69亿元。

企业投资项目29项，项目计划总投资100.85亿元，年度计划投资19.83亿元。截止本月底，企业投资项目今年累计实际完成投资6.36亿元，占企业性投资项目年度投资计划的32.07%，本月实际完成投资0.9亿元。

截至本月底，全县65个重点建设项目开工37个，其中政府投资项目17个、企业投资项目20个，开工率为56.92%；未开工项目28个，其中政府投资项目19个、企业投资项目9个，占项目总数的43.08%；有7个项目建成完工，目前已投入试运营，竣工率为10.77%。