石林县2017年市级重点建设项目1-9月份

进展情况通报

石林县2017年市级重点建设项目共有24个（含市级重点前期工作项目7个），计划总投资202亿元（不含计划尚未下达项目），年度计划投资42亿元（不含计划尚未下达项目）。截至本月底，今年累计完成投资33.3亿元，完成年度计划的79.29%。项目主要包括：①基础设施项目11个，计划总投资152.74亿元，年度计划投资31亿元，今年累计完成投资26.8亿元，完成年度计划的84.46%。其中：续建项目9个，新开工项目2个，已开工项目10个，开工率为90.91%。②重点产业项目6个，计划总投资54.98亿元，年度计划投资10.1亿元，今年累计完成投资6.49亿元，完成年度计划投资的64.29%。其中：续建项目4个，新开工项目2个，有3个项目已开工，开工率为50%。③重点前期工作项目7个，估算总投资24.67亿元，主要包含综合交通项目1个，水利基础设施项目2个，市政基础设施项目1个，社会事业及民生保障项目1个，文化旅游项目1个，商贸流通项目1个。