石林县2017年县级重点建设项目1-9月份

投资推进情况通报

截止2017年9月底，石林县共有65个县级重点建设项目，项目计划总投资196.48亿元，年度计划投资48.4亿元，今年累计完成投资29.13亿元，占年度投资计划的60.19%；本月实际完成投资4.53亿元。其中：

1、政府投资项目36项，项目计划总投资95.63亿元，年度计划投资28.57亿元。截止本月底，政府投资项目今年累计实际完成投资20.07亿元，占政府性投资项目年度投资计划的70.25%，本月实际完成投资3.65亿元。

2、企业投资项目29项，项目计划总投资100.85亿元，年度计划投资19.83亿元。截止本月底，企业投资项目今年累计实际完成投资9.06亿元，占企业性投资项目年度投资计划的45.69%，本月实际完成投资0.88亿元。

截至本月底，全县65个重点建设项目开工45个，其中政府投资项目21个、企业投资项目24个，开工率为69.23%；未开工项目20个，其中政府投资项目15个、企业投资项目5个，占项目总数的30.77%；有7个项目建成完工，目前已投入试运营，竣工率为10.77%。