A类

石水办复〔2018〕37号                 签发人：段正平

石林彝族自治县水务局对县第十七届人大

第二次会议第308号建议的答复

毕志华代表：

您提出的《关于在威黑水库建设自来水厂的建议》已交我们研究办理，现答复如下：

一、基本情况

威黑水库水厂工程经县发改局于2017年9月11日以石发改投〔2017〕134号文件批复建设，工程批复总投资519.52万元，供水范围为西街口集镇、绿水塘村委会、雨布宜村委会、石林街道办事处月湖村委会、老挖村委会、天生关村委会共6个村委会11个自然村以及西街口小学，供水人口21382人。

- 意见建议办理情况

目前，工程完成招投标工作，正在开展施工准备工作，计划2018年7月底正式开工建设，12月底前完成建设任务。

三、下步工作方向

争取落实县级配套资金，加快推进工程建设，确保按工期完成建设任务。

衷心感谢您对水务工作的关心与支持！

（联系人：马永宏        联系电话：13888042459）

石林彝族自治县水务局

2018年7月15日

石林彝族自治县水务局办公室                 2018年7月16日印