A类

石水办复〔2018〕40号                签发人：段正平

石林彝族自治县水务局对县政协十届二次会议第064号提案的答复

普文华等委员：

您们提出的《关于加快鱼龙水库移民搬迁工作的建议》已交我们研究办理，现答复如下：

一、基本情况

2016年，鱼龙水库被国家、省、市立项批复并且开始动工，县乡已成立移民搬迁领导小组。2017年石林街道政协小组向县政协提交了该议案，但石林县水务局以文件形式答复石林政协小组后移民搬迁工作不到位。工作开展力度不够，严重影响该项目的正常推进。

二、意见建议办理情况

2018年5月16日，县水务局组织了调研面商。鱼龙水库工程建设已开展了大鱼龙坝村的移民搬迁安置工作，完成枢纽区移民搬迁48户133人，搬迁坟墓350冢，拆除房屋7923.75m2，133人1.33万m2的安置区公共基础设施建设完成50%，移民安置房建盖完成70%；淹没区493户1270人11.10万m2的移民搬迁安置修建性详细规划县规委会审查后设计单位正在修改完善。

三、下步工作方向

加大对石办发〔2017〕6号《石林县鱼龙水库工程移民搬迁安置方案》的宣传力度；加快安置区规划审批设计出图及招标建设工作；加快安置区征地拆迁工作进度；尽快启动天生桥村移民搬迁工作。

衷心感谢你对水务工作的关心与支持！

（联系人：周洪舰    联系电话：15808791368）

石林彝族自治县水务局

2018年7月15日

石林彝族自治县水务局办公室                 2018年7月16日印