石林县2018年市级重点建设项目1-6月份

进展情况通报

石林县2018年市级重点建设项目共有19个（含市级重点前期工作项目7个），计划总投资469.22亿元（含计划尚未下达的全市项目和前期工作项目），年度计划投资62亿元（含计划尚未下达的全市项目）。截至本月底，今年累计完成投资13.49亿元，完成年度计划的21.76%。项目主要包括：①基础设施项目9个，计划总投资185.54亿元，年度计划投资57亿元，今年累计完成投资11.71亿元，完成年度计划的20.54%。其中：续建项目9个，新开工项目0个，已开工项目5个，开工率为55.56%。②重点产业项目3个，计划总投资39.1亿元，年度计划投资5亿元，今年累计完成投资1.78亿元，完成年度计划投资的35.6%。其中：续建项目2个，新开工项目1个，有2个项目已开工，开工率为66.67%。③重点前期工作项目7个，估算总投资244.59亿元，主要包含综合交通项目1个，工业项目1个，文化旅游项目4个，商贸流通项目1个。