石林县2018年县级重点建设项目1-6月份

投资推进情况通报

截止2018年6月底，石林县共有68个县级重点建设项目，项目计划总投资586.32亿元，年度计划投资45.26亿元，今年累计完成投资19.61亿元，占年度投资计划的43.33%；本月实际完成投资3.65亿元。其中：

1、政府投资项目33项，项目计划总投资128.53亿元，年度计划投资28.82亿元。截止本月底，政府投资项目今年累计实际完成投资13.03亿元，占政府性投资项目年度投资计划的45.21%，本月实际完成投资1.5亿元。

2、企业投资项目35项，项目计划总投资457.79亿元，年度计划投资16.44亿元。截止本月底，企业投资项目今年累计实际完成投资6.58亿元，占企业性投资项目年度投资计划的40.02%，本月实际完成投资2.15亿元。

截至本月底，全县68个重点建设项目开工32个，其中政府投资项目15个、企业投资项目17个，开工率为47.06%；未开工项目36个，其中政府投资项目18个、企业投资项目18个，占项目总数的52.94%；有1个项目已建成完工，目前已投入试运营，竣工率为1.47%。