A类　公开

石林彝族自治县教育局文件

石教复〔2018〕12号                       签发：刘琴龙

石林彝族自治县教育局

对县人大第十七届二次会议81号建议的

答　复

施云春代表：

您提出的《建设北大村小学运动场的建议》，已交我们办理，现答复如下：

一、基本情况

自2009年北大村小学、北大村中学实施标准化建设以来，由于北大村小学占地面积不足，运动场建设并入中学标准化建设中，当时由于资金紧张，只完成了运动场围墙、挡墙、简单基础平整。2016年均衡教育整改中，完成了运动场的排水及跑道平整。但因资金紧缺，至今未进行跑道、草坪、活动场地的建设。学生只能在未铺设的土场上进行体育活动。

二、办理情况

针对您在石林彝族自治县第十七届人民代表大会第二次会议上提出的建设北大村小学运动场的建议，县教育局十分重视，安排人员及时深入实地踏勘，了解掌握实际情况，并积极主动与上级部门联系对接，申报项目。于2018年5月申报为《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目》，6月已完成可研报告的编制，7月完成县级立项， 8月完成招投标，预计2018年底竣工验收投入使用。

三、下步工作方向

加快项目前期的相关手续办理，尽快进入招标程序。招标后，加强对施工单位、监理单位的监管力度，在确保安全、质量的前提下加快建设速度，争取尽快完工，交付学校使用。

感谢您们对石林教育的关心和支持！

（联系人：王大军      联系电话：15087022287）

石林彝族自治县教育局

2018年7月12日

石林彝族自治县教育局办公室　　    　  　 2018年7月12日印发