C类　公开

石林彝族自治县教育局文件

石教复〔2018〕36号                       签发：刘琴龙

石林彝族自治县教育局

对县政协第十届二次会议第81号提案的

答　复

李一波委员：

您提出的《关于加快公立幼儿园建设速度的建议》已交我们研究办理，现答复如下：

一、基本情况

随着二胎政策的落实，越来越多符合条件的家庭都选择了生二宝，幼儿教育作为孩子一生中最不可耽误的启蒙教育，对孩子一生的性格、行为养成、兴趣培养等取到至关重要的作用。目前，石林县城的幼儿园都是私立的，收费高入园难，没有一家公办幼儿园，就仅有的几家民办幼儿园也难以胜任越来越多的幼儿教育之大计。鉴于此情况，县教育局已把巴江双语幼儿园作为县级公立幼儿园申报到“昆明市春风化雨三年行动计划”项目库，2016年10月完成县级立项，批复投资4093.25万元，批复面积为8383.6平方米，办园规模600人。

二、办理情况

针对您提出加快公立幼儿园的建设速度的建议，县教育局积极与相关部门对接协调，加快推进巴江双语幼儿园项目前期工作，目前已经完成选址、地勘、规划设计、初步设计、抗震专项审查、施工图设计等前期工作，并于2017年12月完成了拦标价的编制，并且争取到的418万元市级资金已经到位，但项目缺口资金仍然较大。县教育局于2018年2月28月向石林县人民政府递交了配套巴江双语幼儿园第一期建设资金1742.2万元的请示。目前，针对资金缺口问题，政府正在研究中。

三、下步工作方向

一方面，继续积极向上级争取缺口资金；另一方面，力争年内招标后开工建设，早日建成后投入使用，以改变石林县城无公办幼儿园的现状，进一步解决“入园贵、入园难”的问题。

感谢您对石林教育的关心和支持！

（联系人：王大军      联系电话：15087022287）

石林彝族自治县教育局

2018年7月12日

石林彝族自治县教育局办公室　　    　  　 2018年7月12日印发