A类　公开

石林彝族自治县教育局文件

石教复〔2018〕39号                       签发：刘琴龙

石林彝族自治县教育局

对县政协第十届二次会议第108号提案的

答　复

张柱明委员：

您提出的《关于在我县深入推进“一乡一公办”的建议》，已交我们研究办理，现答复如下：

一、基本情况

根据石林县“学前教育增量提质三年行动计划方案”、“昆明市春风化雨三年行动计划”部署，县教育局已将“一乡一公办”纳入计划，正分步实施。目前，已建成大可乡中心幼儿园，剩下圭山镇、长湖镇等乡镇还没有按最新标准新建公办幼儿园。

二、办理情况

针对您提出的关于在我县深入推进“一乡一公办”的建议，县教育局积极与相关部门对接协调，加快推进“一乡一公办”幼儿园项目建设力度。目前，长湖镇中心幼儿园、圭山镇中心幼儿园项目正有序推进，到2018年底，力争完成长湖镇中心幼儿园项目主体工程建设，开工建设圭山镇中心幼儿园项目。

三、下步工作方向

县教育局将积极与市教育局、县财政对接，落实项目建设资金，确保项目按时推进；同时，加快西街口镇中心幼儿园项目、板桥街道办事处中心幼儿园项目的申报及建设工作，争取早日实现“一乡一公办”目标。

感谢您对石林教育的关心和支持！

（联系人：王大军      联系电话：15087022287）

石林彝族自治县教育局

2018年7月12日

石林彝族自治县教育局办公室　　    　  　 2018年7月12日印发