石林县2018年县级重点建设项目1-9月份
投资推进情况通报

截止2018年9月底，石林县共有68个县级重点建设项目，项目计划总投资586.32亿元，年度计划投资45.26亿元，今年累计完成投资24.33亿元，占年度投资计划的53.76%；本月实际完成投资1.53亿元。其中：
1、政府投资项目33项，项目计划总投资128.53亿元，年度计划投资28.82亿元。截止本月底，政府投资项目今年累计实际完成投资16.59亿元，占政府性投资项目年度投资计划的57.56%，本月实际完成投资1.13亿元。
2、企业投资项目35项，项目计划总投资457.79亿元，年度计划投资16.44亿元。截止本月底，企业投资项目今年累计实际完成投资7.74亿元，占企业性投资项目年度投资计划的47.08%，本月实际完成投资0.4亿元。
截至本月底，全县68个重点建设项目开工32个，其中政府投资项目16个、企业投资项目17个，开工率为48.63%；未开工项目35个，其中政府投资项目17个、企业投资项目18个，占项目总数的51.47%；有11个项目已建成完工，目前已投入试运营，完工率为16.18%。
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