石林彝族自治县发展和改革局

石林县2018年省“四个一百”重点建设项目

1-12月份进展情况通报

根据市发改委《关于印发昆明市2018年省“四个一百”重点建设项目计划的通知》（昆发改投资〔2018〕162号）和市发改委《关于报送昆明市2018年省“四个一百”重点建设项目的补充通知》文件要求，经统计汇总，现将石林县2018年1–12月省级重点建设项目进展情况通报如下：

石林县2018年省“四个一百”重点建设项目共有8个（含重点前期工作项目3个），计划总投资133.52亿元，年度计划投资12.2亿元。截至本季度末，今年累计完成投资34.69亿元，完成年度计划的284.34%。项目主要包括：①新开工建设项目1个，计划总投资34.58亿元，年度计划投资2亿元，本年累计完成投资15.5亿元，完成年度计划的775%。②在建项目4个，计划总投资83.81亿元，年度计划投资10.2亿元，本年累计完成投资19.18亿元，完成年度计划的188%。③重点前期工作项目3个，估算总投资15.12亿元，今年以来累计完成投资0.01亿元，项目主要包含：传统产业（转型升级）项目1个，即石林县复烤厂整体技改项目；旅游文化综合开发项目2个，即石林阿诗玛情景公园和石林圭山国家森林公园旅游综合开发项目。

石林彝族自治县发展和改革局

二O一八年十二月二十五日