石林县2018年县级重点建设项目1-12月份

投资推进情况通报

截止2018年12月底，石林县共有68个县级重点建设项目，项目计划总投资586.32亿元，年度计划投资45.26亿元，今年累计完成投资50.16亿元，占年度投资计划的110.83%；本月实际完成投资22.98亿元。其中：

1、政府投资项目33项，项目计划总投资128.53亿元，年度计划投资28.82亿元。截止本月底，政府投资项目今年累计实际完成投资37.75亿元，占政府性投资项目年度投资计划的13.99%，本月实际完成投资19.87亿元。

2、企业投资项目35项，项目计划总投资457.79亿元，年度计划投资16.44亿元。截止本月底，企业投资项目今年累计实际完成投资12.41亿元，占企业性投资项目年度投资计划的75.49%，本月实际完成投资3.11亿元。

截至本月底，全县68个重点建设项目开工43个，其中政府投资项目20个、企业投资项目23个，开工率为63.24%；未开工项目25个，其中政府投资项目13个、企业投资项目12个，占项目总数的36.76%；有36个项目已建成或完成年度任务，完工率为52.94%。

石林彝族自治县发展和改革局

2019年1月3日