石林彝族自治县审计局审计结果公告

（2019年第3期）

项目目录

（一）石林县妇联2017年度预算执行及其他财政收支情况审计结果。

（二）石林县公安局2017年度预算执行及其他财政收支情况审计结果。

（三）石林县公安局业务技术用房顶层改造工程竣工决算审计结果。

（四）石林县行政拘留所改扩建项目工程竣工决算审计结果。

（五）石林县公安局临时联合办案场所建设工程竣工决算审计结果。

（六）石林县鹿阜收费站护坡景观提升工程竣工决算审计结果。

（七）大可乡中心幼儿园建设工程竣工决算审计结果。

（八）大屯工业园区幼儿园项目工程竣工决算审计结果。

（九）鹿阜中学东西校区校舍维修工程结算审计结果。

（十）鹿阜中学东校区食堂电源改造项目结算审计结果。

（十一）鹿阜中学东校区食堂修缮改造项目结算审计结果。

（十二）石林县2015年第一批校舍安全工程（麦地庄小学建设项目）竣工决算审计结果。

（十三）鹿阜中学“全面改薄”建设项目决算审计结果。

（十四）小河小学校舍安全项目建设工程竣工决算审计结果。

（十五）矣马伴小学校舍安全工程竣工决算审计结果。

石林县妇联2017年度预算执行及其他财政

收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年5月9日至6月1日，对石林县妇联2017年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。

一、基本情况

石林县财政局批复石林县妇联2017年度部门预算为118.63万元，其中，工资福利支出82.48万元，商品和服务支出25.69万元，对个人和家庭的补助10.46万元。2017年度调整预算2.45万元，其中，追加改革性补贴5.21万元，调减人员经费等2.75万元。

2017年财政拨入预算资金155.50万元，其中，基本支出拨款110.57万元，项目支出拨款44.93万元。2017年预算经费支出共计146.16万元，其中，基本支出110.81万元，项目支出35.34万元（春蕾计划专项资金）。2017年末结余13.44万元，其中，基本支出结余1.76万元，项目支出结余11.68万元（主要是2016年春蕾计划项目资金10.08万元）。

审计结果表明，石林县妇联建立了相应内控制度；单位财务收支反映了本年度预算执行及其他财政收支情况，财政拨入的各项经费基本能按照财政部门批复的用途使用，专项资金按照规定用途使用。

二、审计建议

根据审计的情况，审计局提出了两条建议：一是加强资产管理，严格执行《行政单位会计制度》等有关规定，确保单位资产账、卡、实相符；二是进一步规范财务管理，按单位进行分账核算，将凭证单独装订成册，以独立完整反映单位各项经济业务活动。

三、整改情况

对审计所提建议，石林县妇联积极采纳，在下步工作中落实。

石林县公安局2017年度预算执行及其他财政收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年5月14日至2018年6月25日，对石林县公安局2017年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。

一、基本情况

石林县财政局下达石林县公安局2017年度预算总额为

7 623.21万元，其中,年初批复预算5 725.36万元，追加调整预算1 897.85万元。决算报表反映（截至2018年6月20日，石林县财政部门尚未批复）2017年部门收入7 338.70万元（预算安排数284.50万元未到位），支出7 302.97万元；年初结转和结余189.53万元，年末结转和结余225.26万元。

经审计，石林县公安局2017年度预算执行控制在批复预算之内。石林县公安局“三公”经费（属公务用车运行维护费,无出国出境、接待费支出）2017年财政预算拨款135.63万元，支出106.40万元。

审计结果表明，石林县公安局实有人员和车辆基本能按相关文件规定执行，但存在行政工勤超编制4人的情况；2017年度预算编报、执行和决算能按相关政策规定执行；厉行节约控制较好，“三公经费”、会议费及培训费支出均比上年有所下降。但还存在违反财政票据使用、银行账户管理、非税收入管理、国有资产管理规定的问题，以及往来款长期挂账。

二、审计查出的主要问题

（一）财政票据使用不合规的问题

石林县公安局在收取场地租赁费收入、代收水电费时，部分收款收据使用二联收据，未按规定使用财政部门印制（或监制）的统一票据，并且未能完整提供所使用的非正规收据的购买及使用情况。

（二）账户管理不合规的问题

原昆明市保安服务总公司石林县分公司于2014年改制注销后，公司财务资料移交石林县公安局，公司开设在工商银行石林县支行的账户（2502019509200027016）至2018年6月20日石林县公安局未按规定注销，账户存款余额66.31万元。

（三）非税收入管理不合规的问题

收取的场地租赁费等收入87.12万元，未按政府非税收入管理；罚款收入、行政事业性收费收入8.30万元，未按规定及时上缴财政。

（四）国有资产管理不合规的问题

石林县公安局于2013年购入用于建设公安业务技术用房土地2 435.98万元，未及时入无形资产账；新建业务用房及地下车库工程于2015年12月完工，并于2017年8月3日完成项目竣工决算审计，审计审定项目总投资2 353.80万元，未及时入固定资产账。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对财政票据使用不合规的问题移交财政部门处理，要求石林县公安局及时核销账户并按照规定处理资金、及时上缴非税收入、资产及时入账。根据审计的情况，审计局提出了五条建议：一是严格执行《财政票据管理办法》，规范和加强单位票据使用的管理；二是严格执行《人民币银行结算账户管理办法》，对单位所有银行结算账户进行统一核算和管理；三是严格执行《政府非税收入管理办法》，加强政府非税收入管理，规范单位收支行为；四是加强对单位国有资产的管理，做到及时入账，确保国有资产的安全完整；五是加强对往来款的清理核算，避免部分款项长期挂账。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县公安局基本已经整改完毕，对审计所提建议，石林县公安局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县公安局业务技术用房顶层改造

工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年2月12日至7月6日，对石林县公安局业务技术用房顶层改造工程竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

项目根据石林县人民政府办公会议决定实施，估算总投资90万元。建设内容：将县公安局业务技术用房顶层（即第8层，原状为造型花架）改造为110接处警指挥大厅、重大事项决策室、视频监控室、机要室及电视电话会议室等业务技术用房，新增建筑面积882.9平方米，改造后建筑总层数为9层。项目于2016年12月28日开工，2017年4月30日完工。该项目截至审计时到位资金0.8万元，审定投资总额为121.04万元，资金缺口120.24万元。

审计结果表明，项目财务管理基本规范，资金使用合规；项目建设程序基本合规，基本遵守国家建设项目管理的有关规定。但项目管理不够严谨，存在部分合同要素不全面（主要是无签定日期）和部分竣工验收资料无签字盖章的情况。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款15.31万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县公安局依法据实结算。并提出了“严谨项目建设管理程序，加强项目资料的收集整理工作，对隐蔽工程保留必要的影像资料，认真复核相关工程结算资料，严格执行《施工合同》，避免工程量计算错误和单价定额套用不合理的现象；按照审定投资及时调账，编制竣工财务决算，按合同规定办理相关款项的支付。”的建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县公安局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县公安局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县行政拘留所

改扩建项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年2月28日至2018年6月1日，对石林县公安局组织实施的石林县行政拘留所改扩建项目工程竣工决算进行了审计。

一、项目基本情况

该项目根据云南省公安厅批复实施，概算总投资98万元，主要建设内容为新建值班室、违法人员家属会见室、围墙、大门及拘留所信息化系统等基础建设。项目于2016年10月17日开工，2016年11月30日完工，石林县公安局于2017年5月18日对项目组织了验收并投入使用。截止审计时资金尚未到位，审定投资额108.06元，资金缺口108.06万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等基本建设管理制度。基本建设程序执行及项目建设管理较完善。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款5.39万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县公安局依法据实结算。并提出了“积极协调项目资金，确保项目资金及时到位”的建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县公安局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县公安局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县公安局临时联合办案场所建设

工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年3月5日至7月3日，对石林县公安局临时联合办案场所建设工程竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

该项目经石林县人民政府办公会议决定批准实施，计划总投资210万元。建设内容：县纪委办案谈话室、监控室、案情会商室等设施；县公安局执法办案所需的讯问室、询问室、候问室、辨认室等。项目于2015年11月5日开工，2016年1月30日完工。该项目截至审计时到位资金151.24万元，审定投资总额为252.58万元，资金缺口101.34万元。

审计结果表明，项目财务管理基本规范，资金使用合规；项目经批准以直接委托方式实施，执行了合同制、工程监理制等基本建设管理制度。基本建设程序执行及项目建设管理基本完善。但施工过程管理不够严谨，存在部分隐蔽工程欠缺相关资料及部分资料无建设单位签章的情况。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款65.33万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县公安局依法据实结算。并提出了“加强项目资料的收集整理工作，对隐蔽工程保留必要的资料，认真复核相关工程结算资料，严格执行《施工合同》，避免工程量计算错误和单价定额套用不合理的现象；按照审定投资及时调账，编制竣工财务决算，按合同规定办理相关款项的支付”的建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县公安局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县公安局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县鹿阜收费站护坡景观提升工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年6月27日至7月5日，对石林县鹿阜收费站护坡景观提升工程竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

该项目经石林县人民政府办公会议决定实施，计划投资216.12万元。项目于2016年10月1日开工， 2017年11月20日完工。该项目截至审计时到位资金113.10万元，审定投资总额为190.94万元，资金缺口77.84万元。

审计结果表明，项目财务管理基本规范，资金使用合规；项目经批准采用直接委托方式确定施工单位，石林县交通运输局局务会议研究决定由本单位进行现场管理，基本符合国家建设项目管理的有关规定。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款19.04万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县交通运输局依法据实结算。并提出了“认真复核相关工程结算资料，避免多计工程量的现象；按照审定投资及时调账，编制竣工财务决算，按合同规定办理相关款项的支付”的建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县交通运输局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县交通运输局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县大可乡中心幼儿园建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年3月26日至2018年5月2日，对石林县大可乡中心幼儿园建设工程竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

该项目经昆明市发展和改革委员会、石林县发展和改革局批复实施，批复总投资462.30万元。该项目位于大可乡规划位置内，建设内容为新建教学及生活辅助用房2160平方米。工程于2016年8月24日开工，2017年1月20日完工。该项目截至审计时到位资金277万元，审定投资总额为446.85万元，资金缺口169.85万元。

审计结果表明，项目工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。该工程建设程序基本合规，基本能遵守国家建设项目管理的有关规定。但存在项目清单子目内容与施工图相差太多，漏项太多的问题。

二、审计查出的主要问题

项目结算多计工程价款10.53万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育局依法据实结算工程价款。并提出了两条建议：一是规范资金管理使用，积极筹措资金，弥补缺口，按照审定投资编制竣工财务决算表，按合同规定办理相关款项的支付；二是加强拦标价的编制质量和竣工资料的完整性。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育局认真进行了整改，依法据实结算工程价款。对审计所提建议，石林县教育局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县大屯工业园区幼儿园项目工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年8月6日至8月27日，对石林县教育局组织实施的石林县大屯工业园区幼儿园项目工程竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

该项目根据昆明市财政局、昆明市教育局项目资金计划文件建设，下达项目工程资金411.84万元，不足部分由地方政府自筹解决。该项目装修工程于2017年2月15日开工，2017年5月13日完工；附属工程于2017年7月15日开工，2017年8月14日完工。项目实际到位资411.84万元，审定投资总额387.82万元，项目资金结余24.02万元。

审计结果表明，项目财务管理基本规范，资金使用合规；项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等管理制度。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款10.32万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家有关法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，责令石林县教育局依法据实结算。同时提出了“加强项目工程结算资料的审核，确保项目建设工程资料真实、完整”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育局已认真进行了整改，按照审定的工程决算价款进行调整。对审计所提的建议，石林县教育局已积极采纳，并在工作中落实。

石林县鹿阜中学东西校区校舍维修工程结算

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局自2018年4月23日至2018年5月21日，对石林县鹿阜中学东西校区校舍维修工程结算进行了审计。

一、基本情况

石林县鹿阜中学东西校区校舍维修工程建设内容包括：东校区二号学生楼宿舍、怀德楼、教学大楼楼梯、教学大楼院心花园及道路、西校区的修缮工程等。项目于2017年7月13日开工，2017年8月11日完工。送审结算金额226.04万元，审定金额218.4万元。

审计结果表明，项目执行了立项、批复等程序，项目审批手续符合相关规定。

二、审计查出的主要问题

项目多计工程价款7.65万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育局依法据实结算。并提出了“完善项目建设资料整理归档，按照规范对工程进度各个节点做好照片及视频记录，对各处变更做好现场处理卡等记录资料”的建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县教育局积极采纳，在下一步工作中落实。

石林县鹿阜中学东校区食堂电源改造项目结算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局自2018年4月23日至2018年5月9日，对石林县鹿阜中学东校区食堂电源改造项目结算进行了审计。

一、基本情况

石林县鹿阜中学东校区食堂电源改造项目根据石林县教育局会议纪要进行建设。该项目实际完成建设内容包括：电力电缆安装、桥架安装、管道预埋、检查井砌筑等。该项目于2017年9月14日开工，2017年9月28日完工。送审结算金额65.80万元，审定金额65.55万元。

审计结果表明，项目执行了立项、批复等程序，项目审批手续符合相关规定。

二、审计查出的主要问题

- 项目结算多计工程价款0.25万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育局依法据实结算。并提出了“竣工验收后建设单位督促施工单位按照要求提供竣工图纸、隐蔽工程验收资料、材料进场检验资料等，确保项目资料真实、完整性，全面的反映项目建设情况”的建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县教育局积极采纳，在下一步工作中落实。

石林县鹿阜中学东校区食堂修缮改造项目结算

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局自2018年6月11日至2018年6月21日，对石林县鹿阜中学东校区食堂修缮改造项目结算进行了审计。

一、基本情况

石林县鹿阜中学东校区食堂修缮改造项目根据石林县教育局局务会议纪要实施。项目于2017年7月15日开工，2017年8月13日完工。送审结算金额79.63万元，审定金额78.71万元。

审计结果表明，项目执行了项目立项、批复等的审批等程序，项目审批手续符合相关规定。

二、审计查出的主要问题

项目结算多计工程价款0.92万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育局依法据实结算。并提出了“加强建设项目管理，规范投资行为”的建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县教育局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县2015年第一批校舍安全工程（麦地庄小学建设项目）审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年9月6日至2018年9月11日，对石林县2015年第一批校舍安全工程（麦地庄小学建设项目）竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

该项目经石林县发展和改革局批复实施，批复总投资252.84万元。该项目建设内容为原麦地庄小学拆除并重建教学楼一栋，建筑面积为929.76平方米。工程于2017年3月8日开工，2017年8月5日完工。该项目截至审计时到位资金161.52万元，审定投资总额为242.78万元，资金缺口81.26万元。

审计结果表明，项目工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。该工程建设程序基本合规，基本能遵守国家建设项目管理的有关规定。但存在项目竣工资料不完善的问题。

二、审计查出的主要问题

项目结算多计工程价款2.10万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育局依法据实结算工程价款。并提出了两条建议：一是按照审定投资编制竣工财务决算表，按合同规定办理相关款项的支付；二是加强竣工资料的管理，确保资料的完整。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育局认真进行了整改，依法据实结算工程价款。对审计所提建议，石林县教育局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县鹿阜中学“全面改薄”建设项目决算

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年8月3日至2018年8月22日，对石林县鹿阜中学“全面改薄”建设项目决算进行了审计。

一、基本情况

该项目经石林县发展和改革局批准立项建设，批复概算总投资6277.50万元。建设项目位于鹿阜中学东海园分校区内。建设内容主要为：新建教学楼2栋6358㎡，综合楼2栋2629㎡，宿舍楼2栋10420㎡，食堂1栋5393㎡，室外道路硬化、绿化、给排水及供电等附属工程（招标范围内未实施项目有污水处理站，污水处理综合用房，原因是建设单位无污水处理设备款）。资金来源为争取上级补助及县级财政配套解决。工程于2016年11月15日开工，2017年8月11日完工。该项目截至审计时到位资金5022.44万元，审定投资总额为6412.51万元，资金缺口1390.07万元。

审计结果表明，该项目资金使用合规。项目建设执行了招投标制、施工合同制等管理制度，基本符合国家建设项目管理的有关规定。

二、审计查出的主要问题

项目结算多计工程价款260.36万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育局依法据实结算。根据审计的情况，审计局提出了三条建议：一是加强专项资金的管理使用，充分发挥专项资金的效益，确保资金专款专用；二是严格规范财务管理和会计核算，严格按规定支付建设资金；三是应加强管护工作，确保项目达到合理使用年限。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县教育局积极采纳，在下步工作中落实。

小河小学校舍安全工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年6月20日至2018年8月2日，对石林县教育局组织实施的小河小学校舍安全项目建设工程竣工决算进行了审计。

一、基本情况

该项目经石林县发展和改革局批复实施,批复总投资237.07万元，主要建设内容为拆除旧教学楼并在原址新建教学综合楼一栋，建筑面积827.4平方米。项目于2017年3月8日开工，2017年8月5日完工，2017年8月22日通过验收投入使用。项目实际到位资金126.04万元, 审定投资202.6万元，缺口资金96.02万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等基本建设管理制度。基本建设程序执行及项目建设管理较完善。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款1.16万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育局依法据实结算。并提出了“积极协调县级项目配套资金；严格执行专项资金的管理规定”的建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县教育局积极采纳，在下步工作中落实。

矣马伴小学校舍安全工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年6月20日至2018年8月2日，对石林县教育局组织实施的矣马伴小学校舍安全工程竣工决算进行了审计。

一、基本情况

该项目经石林县发展和改革局批复实施，计划总投资217.41万元，主要建设内容为新建教学综合楼一栋，建筑面积800平方米。项目于2017年2月8日开工，2017年6月8日完工，8月24日通过验收投入使用。项目实际到位资金124万元, 审定投资186.06万元，缺口资金62.06万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等基本建设管理制度。基本建设程序执行及项目建设管理较完善。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款4.00万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育局依法据实结算。并提出了“积极协调县级项目配套资金；严格执行专项资金的管理规定”的建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县教育局积极采纳，在下步工作中落实。