石林县2019年市级重点建设项目1-3月份

进展情况通报

石林县2019年市级重点建设项目共有9个，计划总投资75.32亿元，年度计划投资9.3亿元。截至本月底，项目累计到位资金6.6亿元，今年累计完成投资1.66亿元，完成年度计划的17.85%。9个项目中已开工4个，开工率为44%。项目主要包括：①新开工项目5个，计划总投资39.5亿元，年度计划投资4.5亿元，今年累计完成投资0.19亿元，完成年度计划的4.22%。已开工项目0个，开工率为0%。②续建项目4个，计划总投资35.81亿元，年度计划投资4.8亿元，今年累计完成投资1.47亿元，完成年度计划投资的30.63%。4个项目均已开工，开工率为100%。

石林彝族自治县发展和改革局

2019年5月22日