石林县2019年县级重点建设项目1-3月份

投资推进情况通报

截止2019年3月底，石林县共有80个县级重点建设项目，项目计划总投资684.7亿元，年度计划投资66.18亿元，今年累计完成投资9.41亿元，占年度投资计划的14.21%；本月实际完成投资2.42亿元。其中：

1、续建项目18个，项目计划总投资128.33亿元，年度计划投资30.15亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资6.51亿元，占续建项目年度投资计划的21.59%，本月实际完成投资1.78亿元。

2、新建项目55个，项目计划总投资493.44亿元，年度计划投资35.55亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资2.9亿元，占新建项目年度投资计划的8.15%，本月实际完成投资0.63亿元。

3、前期项目7个，项目计划总投资62.93亿元，年度计划投资0.47亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资0亿元，占前期项目年度投资计划的0，本月实际完成投资0亿元。

截至本月底，全县80个重点建设项目总共开工25个，开工率为31.25%；未开工项目55个。

石林彝族自治县发展和改革局

2019年5月22日