石林县2019年市级重点建设项目1-6月份

进展情况通报

石林县2019年市级重点建设项目共有11个，计划总投资142.48亿元，年度计划投资26.93亿元。截至本月底，项目今年累计完成投资9.43亿元，完成年度计划的35.02%。11个项目中已开工6个，开工率为54.55%。项目主要包括：①新开工项目5个，计划总投资39.5亿元，年度计划投资4.5亿元，今年累计完成投资0.28亿元，完成年度计划的6.22%。已开工项目0个，开工率为0%。②续建项目6个，计划总投资102.98亿元，年度计划投资22.43亿元，今年累计完成投资9.15亿元，完成年度计划投资的40.79%。6个项目均已开工，开工率为100%。

石林彝族自治县发展和改革局

2019年7月15日