石林彝族自治县审计局审计结果公告

（2019年第6期）

项目目录

（一）板桥街道办事处龙潭村委会村级活动场所及农村基层服务平台建设工程审计结果；

（二）石林生态工业集中区9号路延长线建设工程审计结果；

（三）石林环岛及周边道路改扩建工程审计结果；

（四）石林电动车游览观光公司2016年度、2017年度资产、负债、损益情况审计结果；

（五）石林县公车治理改革情况审计结果；

（六）石林县大叠水旅游专线工程2017年度建设情况跟踪审计暨一期路基工程竣工决算审计结果；

（七）石林县大叠水旅游专线工程一期路面工程结算情况及一期工程财务决算情况审计结果；

（八）云桂铁路石林段征地拆迁进展情况审计结果；

（九）石林县螺蛳塘小学校舍安全工程审计结果；

（十）石林县乍龙小学校舍安全工程审计结果；

（十一）昆石高速公路石林段绿色廊道建设工程审计结果。

板桥街道办事处龙潭村委会村级活动场所

及农村基层服务平台建工程

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年11月15日至2018年11月22日，对石林县板桥街道办事处龙潭村委会村级活动场所及农村基层服务平台建设工程竣工结算情况进行了审计。

一、基本情况

该项目经石林县委办公室和石林县人民政府办公室批准实施，计划总投资60万元，资金为县级财政补助。该项目建设内容为在板桥街道办事处龙潭村委会慈门村新建村级活动场所及农村基层综合公共服务平台300平方米。

该项目工程于2016年10月1日开工，2016年11月30日完工。审计核定工程决算投资额55.49万元，未超概算投资。

审计结果表明，项目建设资金的管理、使用基本能按照国家工程建设的有关法律法规和政策执行，工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设程序基本合规，基本遵守国家建设项目管理的有关规定，但还存在竣工图编制不够完善的情况。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款4.51万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求板桥街道办事处依法据实结算。并提出了“完善竣工资料管理制度，完善竣工图， 加强项目资料整理存档工作”的建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，板桥街道办事处认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，板桥街道办事处在下步工作中落实。

石林生态工业集中区9号路延长线建设工程

结算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，石林县审计局于2018年11月5日至2018年11月19日，对石林生态工业集中区9号路延长线建设工程结算进行了审计。

一、基本情况

石林生态工业集中区9号路延长线建设项目经石林县发展和改革局批复实施，项目计划总投资785.16万元，其中，建安工程费643.63万元,经费由石林工管会筹措。

工程于2013年7月1日开工建设，于2014年9月19日竣工验收。项目审定投资金额为528.04万元，未超概算投资。

结果表明，项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，基本建设程序合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款6.11万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林工管会依法据实结算。并提出了两条审计建议：一是加强工程建设后续管护工作，确保项目建成后发挥最大效益；二是整理完善项目资料，做好存档工作。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林工管会认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林工管会积极采纳，在下步工作中落实。

石林环岛及周边道路改扩建工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年8月13日至2018年10月17日，对石林环岛及周边道路改扩建工程竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

该项目经石林县发展和改革局批复实施，批复总投资为2 760.7万元（不含绿化工程和征地费投资），项目实施石林环岛及周边道路改扩建2435米。

该项目工程于2016年6月29日开工，2016年12月16日完工。审计核定工程决算投资额2151.05万元，未超概算投资。项目实际到位资金1767.95万元，审定投资总额2151.05万元，资金缺口383.10万元。

审计结果表明，项目建设资金的管理、使用基本能按照国家工程建设的有关法律法规和政策执行，工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设程序基本合规，基本遵守国家建设项目管理的有关规定，但还存在项目后续增加工程内容多、变更多、补充合同多、涉及金额大、合同签订不规范等问题。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款80.18万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林风景区管理局依法据实结算。并提出了三条建议：一是按照审定投资编制竣工财务决算表，按合同规定办理相关款项的支付；二是提高项目的设计深度，减少项目实施过程中的变更，使设计阶段真正成为建设工程造价控制的关键；三是加强预算编制管理，完整准确编制工程量清单，避免项目实施中过多签定补充合同，同时加强合同规范化管理。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林风景区管理局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林风景区管理局，在下步工作中落实。

石林景区电动车游览观光有限公司2016年度、2017年度资产、负债、损益情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十条的规定，石林县审计局于2018年7月13日至10月26日，对石林电动车游览观光公司2016年度、2017年度资产、负债、损益情况进行了审计。

一、基本情况

石林电动车游览观光公司于2011年10月经石林彝族自治县人民政府批准设立，经营范围是景区电动车运营,各类广告设计、制作、发布、代理,旅游服务项目开发及管理。

（一）资产审计情况

货币资金2016年末余额1885万元，2017年末余额2975.28万元；应收账款2016年末余额16008.7万元，2017年末余额2732.17万元；其他应收款2016年末余额197.85万元，2017年末余额120.82万元；短期投资2016年末余额0元，2017年末余额2800万元；固定资产2016年末净值1142.9 万元，2017净值1302.6万元；在建工程2016年末余额459.9万元，2017年末余额295.9万元。

（二）负债审计情况

应付账款2016年末余额4059.56万元，2017末余额1008万元；应付职工薪酬2016年末余额-54.1万元，2017余额-61.7万元；应交税费2016年末余额13.47万元，2017年末余额11.91万元；其他应付款2016年末余额21.56万元，2017年余额21.26万元；长期借款2016年余额13 500万元，2017年余额9000万元。石林电动车游览观光公司2016年末资产负债率89.06%，2017年末资产负债率97.58%。

（三）损益审计情况

2016年度收入8740万元，支出9304万元，年度亏损564万元，国有资产保值增值率79.25%；2017年度收入7021万元，支出8928万元，年度亏损1907万元，国有资产保值增值率11.48%。

审计结果表明，石林景区电动车游览观光有限公司财务报告及账本记录能如实反映公司经营成果，审计年度内平均在职职工173人，累计纳税765万元，促进了就业和旅游业的发展。

二、审计查出的主要问题

- 公司业务结构单一，国有资产保值增值压力巨大；部分投资业务决策程序上有待完善；绝大部分往来款项跨越年度，以及与关联方的债权债务长期挂账未得到有效清理；职工个人应缴纳的社会保障费未及时足额扣回，占用公司资金。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，并提出了五条建议：一是拓展业务，改善公司业务结构，增强盈利能力；二是进一步规范投资决策程序；三是 及时清理往来款项，清理与关联方的债权债务；四是及时足额收取职工个人承担的社会保障缴费；五是财务部门牵制、监督岗位各司其职，确实执行内控制度。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林电动车游览观光公司认真进行了整改，对审计所提建议，石林电动车游览观光公司积极采纳，在下步工作中落实。

石林县公车治理改革情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年4月20日至9月21日，对石林县公车治理改革情况进行了审计。

一、基本情况

根据昆明市公务用车制度改革领导小组的批复，中共石林县委办公室、县人民政府办公室印发了《石林县公务用车制度改革方案》，石林县车改办于2017年7月底前完成了对全县57家参改单位车改方案的批复。车改后石林县现共保留公务车辆275辆。

石林县建立了应急综合用车服务平台，用于保障机要通信、应急、综合执法和重大突发应急事件等公务活动。县综合公务用车保障服务平台有车辆25辆，平台采取集中统一调度的模式进行管理。

审计表明，石林县公车治理改革工作按照中共石林县委办公室、县人民政府办公室印发的《石林县公务用车制度改革方案》实施。石林县参改单位改革前公务交通总支出为5882.6万元，改革后公务交通总支出为4303.39万元，其中，车辆运行费支出2362.53万元，公务交通补贴1327.56万元，公务出行租车费支出132.7万元，车辆更新购置费支出480.06万元，比改革前节约1579.21万元，节支率26.85%。

二、审计查出的主要问题

（一）违规使用车辆拍卖收入4.96万元。

（二）尚未上缴县财政车辆报废残值收益5.18万元。

（三）石林县森林公安局还有应上交处置的车辆1辆，截至审计时，还封停在本单位大院内，未作处置；截止审计时，石林县林业局还有尚未落户、无牌号的车辆1辆，因无法参加车改，一直停放在本单位大院内。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家有关法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，责令石林县车改办及有关单位上缴拍卖收入和报废残值收益。根据审计情况，提出了“加强对各行政事业单位差旅费管理等规定执行情况的监督检查”等建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县车改办和石林县公车办已认真进行了整改。石林县机关事务管理中心已把违规使用车辆拍卖收入4.96万元上缴县财政，涉及单位已到报废公司领回车辆报废残值收益5.18万元，并上缴县财政；石林县森林公安局应上交处置的车辆1辆，待事业单位车改再作报废处置；石林县林业局尚未落户、无牌号的车辆1辆，县长办公会议已同意报废处置，正在办理。对审计所提的建议，石林县相关单位已积极采纳，并在工作中落实。

石林县大叠水旅游专线工程2017年度建设

情况跟踪审计暨一期路基工程竣工决算情况

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年10月20日至2018年9月17日，对石林县大叠水旅游专线工程2017年度建设情况跟踪审计暨一期路基工程竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

石林县大叠水旅游专线工程经石林彝族自治县发展和改革局批准建设，道路全长13.681千米，批准计划总投资70 437.43万元。该项目分为主线、支线工程实施，主线工程是由石林县城环城南路至云桂铁路板桥火车站，长9.335千米，按城市主干道标准建设，标准路幅宽度37米，道路设计速度为40Km/h。此次审计的内容为主线一期路面工程结算及一期工程财务决算情况。

一期路基工程（含绿化）实际完成道路路基、绿化、管道及桥梁工程。合同范围内的绿化工程于2015年12月1日开工，2016年7月10日完工，合同外的环岛附属工程于2016年11月15日开工，2016年12月25日完工。2017年1至10月石林县大叠水旅游专线工程建设指挥部督促各施工单位编审工程结算资料。

截至2018年5月31日，一期路基工程（含绿化）建设资金实际到位40 624.47万元，审定投资总额53 549.47万元，项目资金缺口12 925万元。

审计结果表明，项目工程实施过程中基本履行了建设程序，实行招投标制、建设监理制和合同管理制，能遵守国家建设项目管理的有关规定，工程能按照批准的建设标准实施，2016年度报告中所提审计建议基本得到了采纳和落实。但在建设过程中未及时完善绿化工程设计资料。该项目建设资金财务核算手续齐全。工程款项的拨付按合同约定及工程进度进行审批后及时办理，资金使用合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款2 661.06万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家有关法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，责令石林县大叠水旅游专线工程指挥部依法据实结算。同时提出了“尽快督促设计单位清理并完善绿化工程的纸质版绿化设计图、绿化优化方案；按照审定的工程价款督促融资企业及时结清工程尾款，根据有关会计制度的规定，及时进行账务处理；加强预留费用的管理，专款专用，办理有关的审核和财务核算手续。” 的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县大叠水旅游专线工程指挥部已认真进行了整改，按照审定的工程决算价款进行调整。对审计所提的建议，石林县大叠水旅游专线工程指挥部已积极采纳，并在工作中落实。

石林县大叠水旅游专线工程一期路面工程结算情况及一期工程财务决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年5月28日至2018年9月17日，对石林县大叠水旅游专线工程一期路面工程结算情况及一期工程财务决算情况进行了审计。

一、基本情况

石林县大叠水旅游专线工程位于石林县鹿阜街道办事处，经石林彝族自治县发展和改革局批准建设，道路全长13.681千米，批准计划总投资70 437.43万元。该项目分为主线、支线工程实施，主线工程是由石林县城环城南路至云桂铁路板桥火车站，长9.335千米。此次审计的内容为主线一期路面工程结算及一期工程财务决算情况。

一期路面工程于2016年12月1日 开工，2017年7月10日完工。一期工程建设资金实际到位45 824.47万元，审定投资总额60 376.66万元，项目资金缺口14 552.19万元。

审计结果表明，项目工程实施过程中基本履行了建设程序，实行招投标制、建设监理制和合同管理制，能遵守国家建设项目管理的有关规定，工程能按照批准的建设标准实施；该项目建设资金财务核算手续齐全。工程款项的拨付按合同约定及工程进度进行审批后及时办理，资金使用合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款323.09万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家有关法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，责令石林县大叠水旅游专线工程指挥部依法据实结算。同时提出了“按照审定的工程价款督促融资企业及时结清工程尾款，根据有关会计制度的规定，及时进行账务处理；加强预留费用的管理，专款专用，办理有关的审核和财务核算手续。” 的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县大叠水旅游专线工程指挥部已认真进行了整改，按照审定的工程决算价款进行调整。对审计所提的建议，石林县大叠水旅游专线工程指挥部已积极采纳，并在工作中落实。

2018年度云桂铁路石林段征地拆迁进展

情况跟踪审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年6月19日至12月13日，对云桂铁路石林段征地拆迁进展情况进行了跟踪审计。

一、基本情况

根据勘测定界成果，云桂铁路(石林段)红线用地总计2229.72亩，预计费用14 195.86万元，现已完成4 307.60亩,完成预计征地面积的193%。根据实地勘察及对所需拆迁房屋的测绘评估，云桂铁路石林段共涉及被拆迁户约90户，需拆迁房屋面积2.85万平方米，预计拆迁费用为3 200万元，现已完成113户，面积49 547.37平方米，完成预计拆迁面积的174%。

截至2018年11月30日, 石林县云桂铁路建设协调领导小组办公室征地拆迁资金收入20 440.06万元，其中：昆明市国土资源局征地处拨入征地费20 000万元、工作经费300万元；市发改委拨入工作经费120万元；利息收入20.06万元。资金支出共计20 384.17万元，其中：下拨乡镇19775.13万元；云桂铁路建设协调领导小组办公室支出609.04万元。资金余额55.89万元（征地折迁资金50.18万元，工作经费5.71万元）。

截至2018年11月30日，各乡镇资金收入共计19 766.96万元（含利息收入16.56万元），支出19 462.90万元，资金余额为304.06万元（其中：征地拆迁款267.78万元，工作经费36.28万元）。

审计结果表明，涉及的被审计部门在征地拆迁过程中，按相关文件标准执行，资金基本做到专款专用。为确保石林县云桂铁路项目建设顺利推进，石林县人民政府于2012年8月成立了由分管副县长为组长的征地拆迁安置工作领导小组。扩征工作基本正常开展。

二、审计处理情况及建议

根据审计的情况，县审计局提出了“加强协调，确保资金安全使用，保障云桂铁路建设项目收尾工程有序开展”的建议。

三、整改情况

对审计所提建议，石林县云桂铁路建设协调领导小组办公室积极采纳，在下步工作中落实。

石林彝族自治县螺蛳塘小学校舍安全项目工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年7月23日至2018年10月10日，对石林彝族自治县螺蛳塘小学校舍安全工程决算进行了审计。

一、基本情况

该项目经石林彝族自治县发展和改革局批准立项建设。建设项目位于石林县螺狮塘小学。建设内容主要为新建教学楼1072.97平方米。工程于2014年12月23日开工，2015年5月完工。审计核定工程投资总额196.59万元。该项目截至审计时到位资金209.26万元，审定投资总额为196.59万元，资金结余12.67万元。

审计结果表明，该项目资金使用合规。项目建设执行了公开招投标制、施工合同制等管理制度，基本符合国家建设项目管理的有关规定。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款5.09万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育局依法据实结算。并提出了两条建议：一是建立项目资料归档制度，规范工程资料整理，完善竣工资料，保证资料及时性、完整性和准确性；二是严把工程质量关和时效关，建立健全项目工程应急制度，督促落实项目执行动态跟踪制度，保证工程顺利完成。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县教育局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县乍龙小学校舍安全工程建设项目

工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年10月8日至2018年11月16日，对石林县乍龙小学校舍安全工程建设项目决算进行了审计。

一、基本情况

该项目经石林彝族自县发展和改革局批准立项建设。建设项目位于乍龙小学校区内。建设内容主要为：新建教学楼1栋428.68㎡，室外操场及围墙。工程于2017年2月8日开工，2017年5月27日完工。审计核定工程投资总额114.60万元。该项目截至审计时到位资金88.53万元，审定投资总额为114.60万元，资金缺口26.07万元。

审计结果表明，该项目资金使用合规。项目建设执行了公开招投标制、施工合同制等管理制度，基本符合国家建设项目管理的有关规定。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款2.65万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育局依法据实结算。并提出了三条建议：一是加强专项资金的管理使用，充分发挥专项资金的使用效益，确保资金专款专用；二是严格规范财务管理和会计核算，严格按规定支付建设资金，在以后建设项目中严格按规定使用建设单位管理费，对所采购劳保用品集中统一管理使用；三是应加强管护工作，确保项目达到合理使用年限。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县教育局积极采纳，在下步工作中落实。

昆石高速公路石林段绿色廊道建设工程

竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，石林县审计局于2018年10月15日至2018年10月29日，对昆石高速公路石林段绿色廊道建设工程竣工决算进行了审计。

一、基本情况

昆石高速公路石林段绿色廊道建设工程项目实施内容为对项目控制区内未达到景观要求密度的未成林造林地进行加密补植造林，并抚育养护4年达到成林。项目经昆明市政府办公厅、昆明市林业局及石林县人民政府办公室相关文件实施，项目投资概算705.7万元。

工程于2014年6月10日开工建设，于2014年10月28日完工验收。工程审定总投资为674.9万元，未超投资概算。项目资金到位724元，审定投资674.9万元，资金结余49.1万元。

审计结果表明，工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款14.05万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县林业局依法据实结算。并提出了两条审计建议：一是加强工程建设后续管护工作，确保项目建成后发挥最大效益; 二是加强整理项目资料存档工作。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县林业局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县林业局积极采纳，在下步工作中落实。