


A类
公开
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
石建办复〔2019〕36号                      签发人：龙志彬

石林彝族自治县住房和城乡建设局
对县第十七届人大第二次会议第262号建议的

答复

朱加智代表：

您提出的关于《对县城龙泉路延长线天奇花园段进行路面修缮》的建议已交我们研究办理，现答复如下：

1、 基本情况
石林县县城龙泉路延长线是县城通往环城路、国道326线等主要道路的重要联络线，该路段的天奇花园段修建时间较早，近年来随着车流量增大，路面出破损严重。
2、 意见建议办理情况

 按照石林县迎接昆明第六届运动会、“创建全国文明城市”考核标和“美丽县城”建设工作要求，县住建局组相关技术人员对龙泉路延长线天奇花园段进行现场踏勘、测量，并提出了处理方。2019年6月12日县政府批准了县住建局关于龙泉路延长线天奇花园段修复工程的实施方案，目前，该项目已完成前期准备工作，并于2019年8月4日开工建设，目前正在进行级配碎石的铺设，预计9月初完工投入使用。

三、下步工作方向

在下步工作中，县住建局将加强龙泉路延长线天奇花园段建设管理工作，确保工程建设按质、按量、按时完成。
最后感谢您对石林县住建工作的关心支持。

（联系人：杨爱东  联系电话：67786846）

石林彝族自治县住房和城乡建设局

　　　　　　　　　　　　　  2019年8月5日

  石林彝族自治县住建局办公室          2019年8月5日印发                                           （共印5份）
- 2 -
   
- 1 -
     

