A类

公开

石林彝族自治县水务局文件

石水办复〔2019〕23号                   签发：段正平

石林彝族自治县水务局对县第十七届人大

第三次会议第127号建议的答复

张灿代表：

您提出的《关于实施普拉河流域河道治理的建议》已交我们研究办理，现答复如下：

- 基本情况

甸溪河（普拉河）属南盘江一级支流，位于石林东部圭山镇东麓，属石林县与泸西县的界河，发源于曲靖市师宗县雄壁镇，自石林县水补衣村入境，在弥勒县汇入南盘江。在县境内上段称汪家河，下段称普拉河，县境内流域面积699.1Km2（包括圭山岩溶封闭区555Km2），实际地表产流面积144.1Km2，河长28Km,河道比降16.9%，多年平均径流量为4264万立方米。由于泸西县在水补衣村境内修筑一座拦河坝，引水至板桥河水库（引流量2.5m3/S），下游河道除雨季外，基本处于干涸断流状态。

河道现状河堤为土堤，由于从汪家河村开始以下均属产煤区，煤矸石乱堆乱弃，导致阻塞严重，削弱了河道的泄洪能力，加之整个产煤区植被破坏严重，每发大洪水必成涝灾，淹没冲毁两岸农田，严重制约了当地农业的发展。

二、意见建议办理情况

为加强对普拉河的河道管理，自2013年以来，水利部门先后投资30万元对汪家河、前哨、普拉河村、圭山煤矿的河道、沟渠进行了清淤疏浚及河提加固工程，并联合环保、安监对前哨村洗煤阻塞河道段进行了综合执法，并对弃碴进行清除，顺畅了河道。2015年县财政局农开办投入资金30万元，在上寨大桥下游用宾格网支砌，治理河道长84m，河道宽6m。

为加快普拉河道治理进程并彻底解决普位河的洪涝灾害问题，2017年县水务局委托昆明市水利水电勘测设计院开展河道勘测设计工作，现已完成设计报告的编写并上报昆明市水务局待评审审批，该项目有望在2020年组织实施。具体设计情况如下：本次普拉河治理项目，起点为普拉河上寨村大桥以上200m处，终点为下部龙村普拉河电站取水坝，治理总长3942m。主要建设内容：河道疏浚、防洪生态河堤护岸、防汛通道、两岸绿化及其它穿堤建筑物建设。河道设计底宽8.8m，浆砌石墙高1.4-3.0m，边坡按1：2，堤顶为3.5m宽的泥结石路面。预计总投资1883.18万元。其中：建筑工程费1361.10万元；金属结构设备及安装工程5.67万元；临时工程122.37万元；独立费用197.24万元；预备费84.32万元，建设及施工临时占地补偿费40.37万元，水土保持工程费64.68万元，环境保护工程费7.43万元。

为深入掌握甸溪河（普拉河）现状，研究解决河道流域范围内人民群众的生产生活用水问题，2019年4月16日县水务局召开局党委（扩大）会议，专题研究部署该项工作，成立专项工作组。由局长段正平同志牵头负责，副局长岳劲松同志和灌溉管理站负责对甸溪河径流区内村庄的人畜饮水安全情况进行调查和处理，副局长桂铸勤同志和水政科（水政监察大队）及防汛抗旱指挥部办公室负责对甸溪河河道现状、入河排污口设置、河道污染源及圭山煤矿对河道的影响等情况进行调查和处理。2019年4月16日至20日，各专项工作组开展了5天的外业调查工作，2019年4月21日至24日，绘制了河道平面、剖面图，编制河道整治工程实施方案，对河道上游的汪家河村、中游的拖湾村、下游的普拉河上寨村的地下水进行取样和检测。2019年4月25日、26日对沿河道上下游、左右岸排放污水或堆放煤矸石的煤矿企业下发整改通知书、限期整改，督促沿河村组干部加强河道巡查工作，发函至泸西县水利局协助调查处理泸西县境内煤矿企业向河道内排放污水的问题；2019的4月25日至5月10日组织对淤积比较严重的河段进行清淤。

三、下步工作方向

（一）部门联动，加大源头治理力度

规范地堆放煤矸石，是河道治理取得成效的关键。一是发挥部门联动的作用，对私挖烂采煤矿，无序堆放弃碴的行为进行打击，并要求修建尾矿坝、拦砂坝等设施进行挡护。二是修建沉淀、净化设施，对生产、生活污水进行处理，严禁直接排入河道 。三是进行河道产水区森林植被恢复，以涵养水源，保护水土避免流失。

（二）集合各部门的项目，分期、分段治理

我局将发挥河道主管部门作用，加强整合各相关单位项目的力度，集合力量，分期、分段加快河道整治工作，整治主要以稳定河岸、增强泄洪能力为重点，修建河堤、防洪工程，辅以适当的植物措施，形成完整的防洪体系。

衷心感谢您对水务工作的关心与支持！

（联系人：徐勇     联系电话：13529423124）

石林彝族自治县水务局

2019年7月20日

石林彝族自治县水务局办公室       2019年7月20日印