A类　公开

石林彝族自治县教育体育局文件

石教体复〔2019〕17号                     签发：刘琴龙

石林彝族自治县教育体育局

对县第十七届人大第一次会议第253号建议

跟踪办理的答复

赵永和代表：

您提出的《关于建盖圭山镇中心小学餐厅的建议》已交我局跟踪办理，现答复如下：

一、基本情况

圭山镇中心小学是一所完小，共有20个教学班，学生1000人，属于山区全寄宿制小学，由于原有的餐厅只有200平方米，不能满足在校学生教学的需求，无法保证学校师生正常用餐。

二、办理情况

根据您在石林彝族自治县第十七届人民代表大会第一次会议上提出的“关于建盖圭山镇中心小学餐厅的建议”，县教育局十分重视，安排相关人员及时深入学校实地踏勘，了解掌握实际情况。已争取到“王一亭国际文化基金会”捐资办学建盖圭山中心小学餐厅，签订了捐资协议；三、2017年9月完成了选址及地址勘察报告；四、2018年5月设计方正在进行可研报告及设计方案的编制,目前正在进行施工图设计,年内将开工建设。

三、下步工作

加快项目前期手续办理，促进项目早日开工建设，并加强项目的监管，争取尽快完工交付使用，让项目真正发挥效益，最大限度满足学校办学需求。

感谢您对石林教育的关心和支持！

（联系人：王大军      联系电话：15087022287）

石林彝族自治县教育体育局

2019年8月5日

石林彝族自治县教育体育局办公室　　    　   2019年8月5日印发