石林县2019年县级重点建设项目1-9月份

进展情况通报

截止2019年9月底，石林县共有80个县级重点建设项目，项目计划总投资668.72亿元，年度计划投资71.21亿元，今年累计完成投资31.4亿元，占年度投资计划的44.09%；本月实际完成投资6.39亿元。其中：

1、续建项目18个，项目计划总投资127.58亿元，年度计划投资29.6亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资13.95亿元，占续建项目年度投资计划的47.12%，本月实际完成投资1.24亿元。

2、新建项目55个，项目计划总投资478.21亿元，年度计划投资41.14亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资16.43亿元，占新建项目年度投资计划的39.93%，本月实际完成投资5.15亿元。

3、前期项目7个，项目计划总投资62.93亿元，年度计划投资0.47亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资1.03亿元，占新建项目年度投资计划的219.15%，本月实际完成投资1.03亿元。

截至本月底，全县80个重点建设项目已开工46个，开工率为57.5%；未开工项目34个。

石林彝族自治县发展和改革局

2019年10月10日