石林县2019年市级重点建设项目1-9月份

进展情况通报

石林县2019年市级重点建设项目共有12个，计划总投资170.48亿元，年度计划投资30.53亿元。截至本月底，项目今年累计完成投资23.3亿元，完成年度计划的76.32%。12个项目中已开工7个，开工率为58.33%。项目主要包括：①新开工项目6个，计划总投资67.5亿元，年度计划投资8.1亿元，今年累计完成投资3.15亿元，完成年度计划的38.89%。已开工项目1个，开工率为16.67%。②续建项目6个，计划总投资102.98亿元，年度计划投资22.43亿元，今年累计完成投资20.16亿元，完成年度计划投资的89.88%。6个项目均已开工，开工率为100%。（撰稿人：董凤春）

石林彝族自治县发展和改革局

 2019年10月9日