石林彝族自治县发展和改革局

石林县2019年省“四个一百”重点建设项目

1-9月份进展情况通报

根据市发改委《关于印发昆明市2019年省“四个一百”重点建设项目计划的通知》（昆发改投资〔2019〕298号）文件要求，经统计汇总，现将石林县2019年1–9月份的省级重点建设项目进展情况通报如下：

石林县2019年省“四个一百”重点建设项目共有5个（含重点前期工作项目1个），计划总投资111.32亿元，年度计划投资5.65亿元。截至本月度末，今年累计完成投资8.27亿元，完成年度计划的146.37%。项目主要包括：①竣工投产项目1个，计划总投资34.88亿元，年度计划投资0.5亿元，本年累计完成投资2.86亿元，完成年度计划的572%。②新开工建设项目1个，计划总投资28亿元，年度计划投资3.6亿元，本年累计完成投资2.73亿元，完成年度计划的75.83%。③在建项目2个，计划总投资38.44亿元，年度计划投资1.5亿元，本年累计完成投资2.27亿元，完成年度计划的151.33%。④重点前期工作项目1个，估算总投资10亿元，年度计划投资0.05亿元，今年以来累计完成投资0.4亿元，完成年度计划的800%。5个项目具体是：石泸高速；宜石高速；石林县美丽县城建设项目；石林县鱼龙水库建设项目；石林大叠水景区整体开发项目。

石林彝族自治县发展和改革局

2019年9月24日