A类

公开

石建办复〔2019〕22号                      签发人：龙志彬

石林彝族自治县住房和城乡建设局

对县政协第十届三次会议第6号提案的答复

赵相平等委员：

您们提出的关于《打造“凯旋城至桃园湖公园巴江灯光夜景”系统，提升石林旅游城市品位的建议》的提案已交我们研究办理，现答复如下：

- 基本情况

巴江，一条穿石林县城而过的河流，是石林人的“母亲河”，也有人把它叫作“石林之眼”。2003年6月启动环境整治和保护工程，对巴江河道进行截污、拓江、驳岸、绿化和岸边园林十年的建设，如今，巴江河水由污变清，是石林县委、县政府多年来全力进行生态建设的成果和缩影。成为石林广大群众引以为傲的“母亲河”。但近年来，由于石林旅游全域化发展加快推进，游客来石林的越来越多，为分流游客，延长游客在石林的滞留时间。

- 意见建议办理情况

县委、政府高度重视县城夜景亮化工作，2016年由县住建局牵头组织编制完成了《石林中路、石林南路、石林大道及阿诗东路景观亮化工程可行性研究报告》，重点打造阿诗玛转盘及其周边楼宇，双龙广场、双龙公园等约56个筑节点。建设内容为结合当地特色文化元素，完美融入灯光环境，以灯光体系组织轴线空间，对原有亮化进行系统的提质升级。2017年，县政府出台了《石林彝族自治县公共照明和旅游景观亮化工程建设实施方案》，重点打造石林县昆石、石锁、西石高速公路涉及到石林、鹿阜、石林北出入口及大叠水旅游专线、环城南路、石林西站、石林火车站，大小石林景区入口，石林大道、石林中路、石林南路、阿诗玛东路、阿诗玛南路、双龙广场、县城巴江河段、桃园湖公园及其沿线的高层楼宇、地标性建筑等地区的公共照明和旅游景观亮化。

今年政府将县城主干道、巴江河沿线、高层建筑等重要区域夜景亮化工程列为2019年十件惠民实事之一，重点对石林中路、石林南路、阿诗玛东路、石林大道沿线5公里及巴江河沿岸进行景观亮化，包括阿诗转盘及周边楼宇、广场、公园等节点，项目分三期施实。一期对巴江河道、重要交通节点进行亮化，要求2019年底完成一期工程。按照县委、政府的安排部署，目前巴江河灯光亮化规划方案比选工作已经完成，各街道功能性亮化及灯光美化方案已完成。民族体育馆、文体中心两栋建筑亮化已于6月20日进行安装施工，已完成路灯安装，六运会期间已投入使用。环城东路路灯安装、建成区范围内的路灯修缮工程、瑞林路的路灯安装工程，均已全部完工，投入使用。石林县夜景亮化一期工程，预计10月底开工建设，年底可完工投入使用。

三、下步工作方向

在下步工作中，县住建局将认真按照石林彝族自治县2019年十件民生实事的要求，认真抓好巴江河道、重要交通节点进行亮化一期工程建设各项工作，加强工程建设管理，确保按时、按质、按量完成好项目建设工作。

最后感谢您对石林县住建工作的关心支持。

（联系人：杨爱东    联系电话：13708763350）

石林彝族自治县住房和城乡建设局

2019年10月10日

石林彝族自治县住建局办公室         2019年10月10日印发

（共印5份）