石林县2019年市级重点建设项目1-12月份

进展情况通报

石林县2019年市级重点建设项目共有12个，计划总投资170.48亿元，年度计划投资30.53亿元。截至12月底，项目今年累计完成投资33.68亿元，完成年度计划的110.32%。12个项目中已开工8个，开工率为66.67%。项目主要包括：①新开工项目6个，计划总投资67.5亿元，年度计划投资8.1亿元，今年累计完成投资7.85亿元，完成年度计划的96.91%。已开工项目2个，开工率为33.33%。②续建项目6个，计划总投资102.98亿元，年度计划投资22.43亿元，今年累计完成投资25.82亿元，完成年度计划投资的115.11%。6个项目均已开工，开工率为100%。

石林彝族自治县发展和改革局

2020年1月2日