石林县2019年县级重点建设项目1-12月份

进展情况通报

截止2019年12月底，石林县共有80个县级重点建设项目，项目计划总投资669.47亿元，年度计划投资71.1亿元，今年累计完成投资47.77亿元，占年度投资计划的67.19%；本月实际完成投资9.06亿元。其中：

1、续建项目18个，项目计划总投资128.33亿元，年度计划投资30.14亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资20亿元，占续建项目年度投资计划的66.34%，本月实际完成投资3.46亿元。

2、新建项目55个，项目计划总投资478.21亿元，年度计划投资40.48亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资26.75亿元，占新建项目年度投资计划的66.08%，本月实际完成投资5.6亿元。

3、前期项目7个，项目计划总投资62.93亿元，年度计划投资0.47亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资1.03亿元，占新建项目年度投资计划的219.15%。

截至本月底，全县80个重点建设项目已开工54个，开工率为67.5%；未开工项目26个。

石林彝族自治县发展和改革局
                             2020年1月3日

- 2 -
- 1 -

