A类　公开

石林彝族自治县教育体育局文件

石教体复〔2019〕32号                     签发：刘琴龙

石林彝族自治县教育体育局

对县政协第十届二次会议第142号意见建议

跟踪办理的答复

杨利平代表：

您提出的《关于新建圭山中心小学餐厅的建议》，已交我局跟踪办理，现答复如下：

一、基本情况

圭山中心小学现有20个教学班，在校师生1000余人，因是山区学校，师生几乎都在学校用餐。但目前学校无室内餐厅，千余名师生均在露天用餐，而圭山属于高寒山区，露天用餐学生极易感冒，特别遇到阴雨天及寒冷的冬天，师生就餐问题更突出。

二、办理情况

针对您提出的关于新建圭山中心小学学生餐厅的建议，县教育局高度重视，及时安排人员深入学校，进行实地踏勘，了解情况， 2017年9月完成了选址及地址勘察报告，并办理了《土地使用证》，2018年5月与设计方签订了设计合同，设计方正在进行可研报告及设计方案的编制，目前正在进行施工图设计。

同时，为确保项目早日推进，县教育局2018年第22次局务作出决定，待“王一亭国际文化基金会”捐赠建盖圭山中心小学餐厅的款项到账后，由县教育局安排项目缺口资金60万元,将于年内开工建设。

三、下步工作打算

加快项目前期手续办理，促进项目早日开工建设，并加强项目的监管，争取尽快完工交付使用，让项目真正发挥效益，最大限度满足学校办学需求。

感谢您对石林教育的关心和支持！

（联系人：王大军      联系电话：15087022287）

石林彝族自治县教育体育局

2019年10月12日

石林彝族自治县教育体育局办公室　　   　   2019年10月12日印发