石林彝族自治县发展和改革局

石林县2020年市级重点建设项目1-3月份

进展情况通报

石林县2020年市级重点建设项目共有20个，计划总投资354.96亿元，年度计划投资17.41亿元。截至本月底，今年以来累计完成投资0.99亿元，完成年度计划的5.69%。20个项目中已开工5个，开工率为25%。项目主要包括：①续建项目5个，计划总投资64.6亿元，年度计划投资7.02亿元，今年累计完成投资0.7亿元，完成年度计划投资的9.97%。5个项目均已开复工，开复工率为100%。②新开工项目11个，计划总投资268.04亿元，年度计划投资9.71亿元，今年累计完成投资0.3亿元，完成年度计划的3.09%。已开工项目0个，开工率为0%。③前期项目4个，计划总投资22.33亿元，年度计划投资0.69亿元，截至本月底，今年累计完成投资0亿元，完成年度计划的0%。目前，没有开工项目。

石林彝族自治县发展和改革局

 2020年4月2日