石林彝族自治县发展和改革局

石林县2020年市级重点建设项目1-6月份

进展情况通报

石林县2020年市级重点建设项目共有20个，计划总投资371.55亿元，年度计划投资28.95亿元。截至本月底，今年以来累计完成投资6.22亿元，完成年度计划的21.49%。20个项目中已开工10个，开工率为50%。项目主要包括：①续建项目7个，计划总投资72.22亿元，年度计划投资15.62亿元，今年累计完成投资4.71亿元，完成年度计划投资的30.15%。7个项目均已开复工，开复工率为100%。②新开工项目12个，计划总投资294.26亿元，年度计划投资13.14亿元，今年累计完成投资1.51亿元，完成年度计划的11.49%。已开工项目3个，开工率为25%。③前期项目1个，计划总投资5.06亿元，年度计划投资0.19亿元，截至本月底，今年累计完成投资0亿元，完成年度计划的0%。目前，该项目尚未开工。

石林彝族自治县发展和改革局

2020年7月13日