石政通〔2020〕5号附件5

煤矿安全专项整治三年行动实施方案

一、工作目标

巩固2018年以来开展的安全工程三年行动计划成果，扎实推进煤炭行业整治，做好煤矿关闭退出及安全监管工作，严厉打击私挖盗采煤炭资源违法行为，积极推进关闭煤矿环境恢复治理工作，有效保护矿区生态环境。

二、工作任务

（一）推进落后产能淘汰退出

1.扎实推进煤炭行业整治。严格落实《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》（云政发〔2020〕9号）和《云南省人民政府办公厅关于推进全县煤炭行业整治工作的意见》（云政办发〔2020〕29号）要求，2020年6月底前完成3个直接关闭类煤矿（石林县鑫旺、盛丰、宏强煤矿）的现场关闭工作，8月底前完成市、县验收，配合省级有关部门年内完成省级验收，妥善处置煤矿关闭资金拨付、产能指标交易和矛盾化解等后续有关工作。

牵头单位：县应急局

责任单位：县煤矿整治工作领导小组成员单位

2.严格准入门槛。禁止核准、审批新建项目，确因煤炭产业发展需要新建的煤矿项目，在符合国家有关规定的前提下，项目核准、审批须上报省人民政府批准同意。

牵头单位：县应急局

责任单位：县煤矿整治工作领导小组成员单位

（二）认真做好关闭煤矿安全监管工作

1.严格落实关闭煤矿行业监管和属地监管责任。煤矿关闭验收后，县自然资源局、圭山镇和县应急局等部门要加强对全县所有关闭煤矿的巡查检查工作，防止已关闭煤矿死灰复燃和出现私挖盗采煤炭资源、私自入井拆除井下设备等违法行为。

牵头单位：县自然资源局

责任单位：圭山镇、县应急局

2.严厉打击私挖盗采煤炭资源违法行为。严格落实《中共石林彝族自治县委办公室石林彝族自治县人民政府办公室关于健全和完善煤炭矿山资源监管长效机制的通知》（石办通〔2020〕15号）要求，各司其职，认真履职，有效遏制和严厉打击私挖盗采煤炭资源违法行为，有效维护矿山秩序和社会稳定。

牵头单位：县自然资源局

责任单位：县煤炭矿山整合整治工作领导小组成员单位

（三）积极推进关闭煤矿环境恢复治理工作

明确关闭煤矿矿山生态环境恢复治理主体责任，督促矿业权人依法履行矿山生态环境治理恢复的法定义务，做好矿山生态环境治理恢复与土地复垦工作。

牵头单位：县自然资源局

责任单位：圭山镇、县应急局、市生态环境局石林分局

（四）加强救护力量建设，提升应急救援水平

严格按照有关法律法规，进一步压实责任，全面加强对石林鑫鼎矿业有限公司救护队的监督管理和指导协调，推动救护队机构、队伍、装备和基地设施建设，保障队伍持续健康发展。同时，以“煤矿救援”为基础，不断加强训练、救援服务和学习培训，逐步将业务拓展到非煤矿山、隧道施工、消防等领域，不断提升应急救援水平和能力，打造一支“一专多能”的应急救援队伍。

牵头单位：县应急局

责任单位：圭山镇、县财政局