石林彝族自治县住房和城乡建设局

〔A类〕

〔公开〕

石建函〔2020〕10号

关于县政协十届四次会议第017号提案答复的函

李林青委员：

您提出的《关于打通最后一公里道路亮化工程的建议》提案收悉，现答复如下：

- 基本情况

石林南路牛弹琴转台至砂灰路路段是县城通往板桥、大可等地的主要交通干道。近年来，随着建成区面积不断扩大，该路已列为市政道路管理，因建设年代长，一直没有安装路灯，且道路上半段两边没有人行通道，形成了现在的人车混行状态，沿线周边有第一批廉租房、县物资公司、县森警中队、县林业局、县就业局和社会保障服务中心、县气象局等小区和单位。该路段交叉口多，道路地势复杂，又处于人车混行加之夜晚没有路灯，给这一片区的居民出行带来不便的同时，存在较大的交通安全隐患。

二、意见建议办理情况

按照创建全国文明城市要求，我局于2018年10月报请县人民政府关于创建全国文明城市基础设施修复项目请示，县人民政府批准同意实施，并决定该项目由石投公司对社会融资来建设，于2018年11月6日下发立项批复（石发改投[2018]33号文件）石林彝族自治县发展和改革局关于对创建全国文明城市基础设施修复项目可行性研究报告的批复。项目建设内容包括对石林南路延长线（牛弹琴转台至砂灰路）安装路灯、道路铺设级交通标识线施划等。2018年完成了牛弹琴转台至砂灰路路段完成人行通道及路灯基座建设工作，2020年8月，按照创文要求，我局对该路段实施路面修补及亮化工作，安装路灯36盏，埋设电缆线1250米，现该路段路灯已投入正常使用。

- 下步工作方向

在下步工作中，县住建局将加大对建成区路灯管理，认真做好背街背巷路灯缺失梳理，及时统计上报，并完成补建工作。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

（联系人及电话：杨爱东  0871-67786846，13708763350）

石林彝族自治县住房和城乡建设局

2020年10月10日

抄送：县委办公室（县政府办公室），县政协提案委。

石林彝族自治县住房和城乡建设局     2020年10月10日印发