石林彝族自治县住房和城乡建设局

〔A类〕

〔公开〕

石建函〔2020〕22号

关于县政协十届四次会议第153号提案答复的函

刘和平、王海东委员：

您们提出的《关于加强村镇垃圾污水统一收集统一处理的建议》、《关于帮助解决大可乡生活污水处理设施及配套收集管网建设的建议》提案收悉，现答复如下：

一、基本情况

大可乡有6个村委会，48个村小组。大可集镇经过几年的规划建设，配套了2.6公里的人行道、绿化树以及2.1公里的主路排水管网。大可乡党委政府高度重视污水处理设施及配套收集管网建设工作，为配合县主管部门做好此项工作，于2017年在大可村小组完成项目选址，并预留调整出约13亩的建设用地，等待建设。项目已向县级主管部门申报，但一直未被列入实施。该项目建设所需资金较大，大可乡政府没有相应项目和资金。

二、提案办理情况

2016年，中央第七环境保护督察组督察云南省情况反馈问题第十九项:部分建制镇未建成生活污水处理设施和生活垃圾处理设施第一个问题——建制镇生活污水处理设施不完善的问题。结合我县实际，制定了《石林彝族自治县贯彻落实中央环境保护督查反馈意见问题整改方案》，根据方案，建制镇生活污水处理设施不完善的问题由县住建局牵头组织整改。2018年，石林县建成西街口小型污水处理站，日处理规模50立方米/日；2020年6月，石林县住建局组织开展石林县大可乡、板桥街道、圭山镇、长湖镇污水处理站建设及西街口镇污水处理站配套设施建设项目前期工作，截止2020年8月底，已完成前期准备工作，预计于2020年10月完成招投标工作并开工建设，预计于2020年12月底完成项目建设。

三、下步工作方向

在下步工作中，按照项目基本建设程序，完成项目招投标工作并开工建设，争取于2020年12月底完成项目建设。。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

（联系人及电话：杨爱东  0871-67786846，13708763350）

石林彝族自治县住房和城乡建设局

2020年10月10日

抄送：县委办公室（县政府办公室），县政协提案委。

石林彝族自治县住房和城乡建设局     2020年10月10日印发