A类  公开

石林生态工业集中区管理委员会文件

石工管办复〔2019〕5号　　　　　　　　签发：帅铁城

石林生态工业集中区管理委员会

对县政协十届三次会议第127号提案的答复

周保能委员 ：

您再次提出的《关于“在工业集中区清香湖片区选址规划建设石林特色旅游文化主题公园”的建议》已交我们研究办理，现答复如下：

- 基本情况

石林是闻名中外的旅游胜地，旅游一直以来也是石林经济的主要支柱。工业集中区作为我县实施“工业强县”的主战场，为我县经济社会发展同样作出了巨大贡献。石林生态工业集中区清香湖片区位于石林景区和县城结合部，具有发展旅游相关产业的良好区位优势。近两年来，我委一直致力于清香湖片区连片整体开发的构思中，力求将该片区打造成为石林景区链接石林县城的城市客厅。

- 意见建议办理情况

我委先后进行了几次规划招商，现已确定规划内容并开始实施。目前，清香湖片区已进入基础建设阶段，主要包括道路建设、清香湖开挖、巴江河道治理及清香湖周边绿化等内容，涉及使用土地1200余亩，其中可供开发用地为670余亩。

道路路基工程已完工（用地115亩）；清香湖开挖（含驳岸工程）及河道整治共涉及用地412亩，工程已于2019年7月26日正式开工，工期120天（计划于今年12月份完工）。可开发的土地于2019年6月18日由石林东启开发管理有限公司（东北商会）以出让方式取得了土地使用权，建设项目为 “中国石林.北国之春”，其规划建设方案正在完善中。根据初步规划设计方案，项目总投资约为37亿元，计划使用土地264亩建设商业、文化经营活动区（包含游客服务中心、演艺剧场、民族风情商业街、火把广场、儿童游乐中心、彝文化之路、民族特色商业街、石林味道美食街等）；使用土地409亩建设中、高档住宅，建设面积约为354500平方米。“中国石林.北国之春”是以“文化+温泉+康养+旅游”为一体的公园小镇。

我们坚信，清香湖片区连片开发完工之时，就是石林县城北部城市客厅形成之日。

三、下一步工作方向

衷心感谢周保能委员多年来对石林生态工业集中区建设事业的关注、关心、支持和帮助，感谢为我们园区建设发展提出了很好的建议和意见。下一步，我们将按照批准的建设方案，严格实施清香湖片区的建设管理工作，为建设美丽石林、富强石林再立新功。

最后，衷心希望您一如既往的关心和关注园区发展，以激励我们努力工作。

（联系人：赵剑波   　    联系电话：67787812）

石林生态工业集中区管理委员会

2019年8月30日

石林生态工业集中区管理委员会           2019年8月30日印发