


石林彝族自治县住房和城乡建设局
                                         
  〔A类〕
                                                〔公开〕
                                       石建函〔2020〕5号
关于县第十七届人大第四次会议第106号建议答复的函
赵建平代表：
   您提出的《关于规划建设板桥集镇污水处理厂项目的建议》收悉，现答复如下：
    一、基本情况

随着石林西站片区开发建设，板桥集镇发展逐步加速，集镇人员快速增长，目前板桥集镇仅建有一处污水净化池，用于收集处理虎街片区生产生活污水，不能满足集镇生产生活污水处理需要。

二、意见建议办理情况

2016年，中央第七环境保护督察组督察云南省情况反馈问题第十九项:部分建制镇未建成生活污水处理设施和生活垃圾处理设施第一个问题——建制镇生活污水处理设施不完善的问题。根据《云南省环境保护督察工作领导小组办公室关于报送中央环境保护督察反馈意见问题整改方案的通知》、《云南省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改总体方案》、《昆明市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改方案》（昆办通[2016](108号）要求，石林县制定《石林彝族自治县贯彻落实中央环境保护督查反馈意见问题整改方案》，根据方案，建制镇生活污水处理设施不完善的问题由县住建局牵头组织整改。 

2018年，石林县建成西街口小型污水处理站，日处理规模50立方米/日；2020年6月，石林县住建局组织开展石林县大可乡、板桥街道、圭山镇、长湖镇污水处理站建设及西街口镇污水处理站配套设施建设项目前期工作，截止2020年8月底，已完成前期准备工作，预计于2020年10月完成招投标工作并开工建设，预计于2020年12月底完成项目建设。

下步工作方向

在下步工作中，石林县住房和城乡建设局将于2020年9月份完成项目招投标工作并开工建设，争取于2020年12月底完成项目建设。
  感谢您对石林县住建工作的关心和支持。
  以上答复，如有不妥，请批评指正。
 （联系人及电话：杨爱东  0871-67786849）

                         石林彝族自治县住房和城乡建设局
                                    2020年10月10日

抄送：县委办公室（县政府办公室），县人大常委会人事代表委员会。
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