石林彝族自治县石林风景名胜区管理局

〔C类〕

〔公开〕

石管函〔2020〕2号

关于县第十七届人大第四次会议

第84号建议答复的函

王芳芳代表：

您提出的《关于加快和完善石林景区二次消费项目实施的建议》收悉，现答复如下：

一、基本情况

大小石林景区营收渠道单一，单纯依靠门票收入盈利，封闭式的经营管理模式导致游客除了购买门票以外就无其它消费，景区收入仅靠门票作支撑。今年以来，由于受到疫情影响，石林景区门票再次下调，游客人数减少，石林景区的经营发展遇到了前所未有的困难。王芳芳代表在这个时候提出《关于加快和完善石林景区二次消费项目实施的建议》，客观实际，明确指出了石林景区目前的经营现状中所存在的问题，是石林管理局当前及今后急需研究解决的一大课题。

二、办理情况

针对代表所提建议，石林管理局高度重视，专门成立人大代表建议、政协委员提案办理工作领导小组，由专人负责办理，积极与人大代表沟通对接，认真完成建议办理的调研、面商工作，全面掌握代表所提建议的真实意图。为推进大小石林景区游客二消项目的实施工作，石林管理局依托景区现在闲置的三个宾馆，就如何满足游客的需求，做好功能转换，增加业态，科学合理的植入景区二消项目等方面做了大量的工作。2020年4月30日，云南石林旅游集团有限公司与云南方城规划设计有限公司签订了石林景区三个宾馆《规划设计方案》编制合同，经过努力，石林景区三个宾馆《规划设计方案》编制完成。2020年6月12日，由规划编制单位组织，在省林草局召开规划方案专家咨询会。专家意见：规划方案总体思路是对的，但因大小石林景区三个宾馆的规划方案与石林总规有冲突，需对三个宾馆的功能进行转换，以满足游客需求为主，方案需结合总规要求，找出充分依据，使该项目审批合法合规。目前，规划编制单位正在按省林草局及专家意见对规划方案进行修改完善；2020年8月6日，由云南省林草局自然保护地处杨芳处长带队，设计单位相关人员参加，到大小石林景区对三个宾馆提升改造作现场调研，目的是为下一步项目审批提供科学依据；2020年9月6日，由石林管理局组织，县政府领导参加，对规划设计方案召开专题会议，会议原则同意规划设计方案，要求设计单位按照会议纪要决定事项修改完善后报县规委会审查。

三、下步工作

（一）根据2020年8月6日省林草局领导对石林景区三个宾馆的工作调研情况及建议，石林景区三个宾馆的改造提升工作将分期实施。因避暑园、石林宾馆只拆不建，根据游客需求进行功能转换，审批难度会降低一些，督促设计单位尽快按照专家意见进行《规划设计方案》修改完善，进行施工图设计，如报批顺利，争取12月中旬一期项目开工建设。

（二）因精舍宾馆区域按照总规要求可以建设民族歌舞表演类项目，但原有建筑不能满足使用功能，需进行大规模拆除后根据《规划设计方案》重新建设，报批难度较大，建议作为二期工程组织实施。

感谢您对石林旅游工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

（联系电话：67711439）

2020年9月17日

抄送：县委办公室（县政府办公室），县人大常委会人事代表委员会。

石林风景名胜区管理局办公室                2020年9月17日印发