A类

公开

石林风景名胜区管理局文件

石管办复〔2019〕7号　　　　　        签发：毕文祥

石林风景名胜区管理局

对县第十届政协第三次会议

第72号建议的答复

李林青代表：

您提出的《关于加快实施石林生态园至石林岔口道路建设的建议》已交我局办理，现答复如下：

一、基本情况

石林岔口至生态园道路工程是石林环岛与石林大道的连接线，现状为双向4车道，3板块布置，行车车道同板块布置。石林环岛经改造后，石林县城方向出口为双向6车道，4板块布置，石林大道为双向6车道的景观大道，4板块布置。本项目与石林大道横断面差异较大，形成错位交叉，现状导流岛设置不太合理，交通流向局部较为混乱。同时，生态园位置（风景区出口）现状为开放式路面区域，环岛方向及县城方向交通无序混行。

现阶段石林环岛已完成交通工程及景观亮化工程综合提升改造，石林大道为已建成的城市景观大道。拟建项目在区域路网中形成了交通瓶颈及景观落差，制约了整体路网的通畅性，影响了整个环岛区域的整体景观性，改造提升迫在眉睫。

二、意见建议办理情况

（一）手续办理情况。该项目规划设计方案于2016年12月通过县规委会评审（石林彝族自治县城乡规划委员会办公室会议纪要2016第4号），完成立项审批（石发改投[2017]45号），初步设计审查（石建复2017[10]号），预算评审（石财评[2018]21号）。完成项目选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证的办理工作。

（二）工作进展情况。完成地质勘察、施工图设计及审查清单拦标价编制工作， 2019年5月23日在石林县公共资源交易中心进行公开招标，确定了施工单位；6月在云南省投资审批中介超市抽取确定了监理单位，工程于2019年6月22日正式开工建设，计划2020年3月完工。目前已完成扩建道路路基开挖及软基换填，正在进行雨、污水管及综合管沟施工。

三、下步工作方向

加强施工管理，坚持“安全第一、质量为主”的管理原则，严格要求施工单位文明施工，保证工程按时、按质、按量圆满完工。

感谢您对石林旅游发展工作的关心与支持，希望您一如既往地对石林旅游发展提出更多的宝贵意见和建议，多为建设“美丽石林，幸福彝乡”建言献策。

石林风景名胜区管理局

2019年9月22日

（联系电话：67711439）

抄送：县政府办,县政协办 。

石林风景名胜区管理局办公室               2019年9月22日印发