石林彝族自治县教育体育局

〔办理类型〕A

〔是否公开〕是

石教体函〔2020〕27号

关于县人大十七届第一次会议162号提案答复的函

张建英委员：

您提出的《关于改善板桥小学办学条件的建议》交由我局跟踪办理，现答复如下：

一、基本情况

板桥小学校园面积狭小,仅6668平方米，严重制约学校的办学规模。目前，学校无体育活动场地，体育教学和训练难以正常开展, 无法保障开齐课程，开足课时，制约了学校长远发展。

二、意见建议办理情况

县教育体育局在历年的办理基础上，安排相关部门及人员对板桥小学扩建项目进行联络督办。目前，已完成项目立项，并争取到市级资金411.84万元。但由于土地问题暂未解决，现正积极向政府相关部门反映问题，争取成功征地。现已向板桥街道办转拨50万元土地补偿款，启动办理该项目前期建设手续，已完成了设计招标、地质勘察等前期工作，正在办理项目规划审批手续，预计明年可开工建设，届时将彻底解决板桥小学办学条件。

三、下步工作方向

加大对该项目的指导督查力度，加紧落实项目征地资金，争取项目早日开工建成投入使用。

感谢您对石林教体事业的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

（联系人：王大军      联系电话：67786959）

石林彝族自治县教育体育局

2020年10月9日