石林彝族自治县发展和改革局

石林县2020年市级重点建设项目1-9月份

进展情况通报

石林县2020年市级重点建设项目共有20个，计划总投资371.55亿元，年度计划投资28.95亿元。截至本月底，今年以来累计完成投资10.74亿元，完成年度计划的37.1%。20个项目中已开工12个，开工率为60%。项目主要包括：①续建项目7个，计划总投资72.22亿元，年度计划投资15.62亿元，今年累计完成投资8.29亿元，完成年度计划投资的53.07%。7个项目均已开复工，开复工率为100%。②新开工项目10个，计划总投资253.86亿元，年度计划投资12.9亿元，今年累计完成投资2.71亿元，完成年度计划的21.01%。已开工项目5个，开工率为25%。③前期项目3个，计划总投资45.46亿元，年度计划投资0.43亿元，截至本月底，今年累计完成投资0.02亿元，完成年度计划的4.65%。目前，项目均未开工。

石林彝族自治县发展和改革局

2020年10月8日