石林彝族自治县住房和城乡建设局

2021年农村危房改造和抗震安居工程建设项目

- 项目名称

农村危房改造和抗震安居工程建设专项补助资金（4类及非4类县级配套部分）

- 立项依据

上级党委、政府文件。农村危房改造和抗震安居工程建设专项补助资金（县级配套部分）1867.4万元。

- 项目实施单位

单位名称：石林县住房和城乡建设局

组织机构代码：12530126015124938X

地址：石林县石林南路240号

联系电话：0871-67786991

法人代表：普立云

经费来源：中央、省、市、县财政拨款

单位概况：

石林县住房建局编制2020年部门预算单位共6个,分别是石林县住建局本级、石林县城乡建设服务中心、石林县房地产管理所、石林县工程建设质量安全监督管理站、石林县防震减灾局、石林县城市更新改造办公室。其中：财政全供给单位6个；财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2020年12月统计，年末有在职实有人数48人，其中：财政全供养48人。离退休人员 24人，其中：退休 24人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

主要工作职责为：一是负责组织宣传贯彻执行国家、省、市有关城乡规划建设、住房保障、人民防空的法律、法规、规章和方针、政策；按照生态文明建设要求，研究拟订全县城乡建设、住房保障、人民防空的相关政策、中长期规划和规范性文件；二是负责审批权限范围内的城市建设规划、初步设计审查、施工图设计文件审查备案、施工许可、商品房预售许可、商品房购销合同登记备案、工程竣工验收备案；负责全县建筑业、房地产业、物业行业管理工作及企业的资质初步审批和管理工作；负责建筑业、房地产业、物业行业外埠（境外）进辖区的企业市场准入登记的初步审批及管理等工作。

- 四、项目基本概况

此项目为2020年项目，4类人员农村危房修缮加固户数167户，4类人员农村危房改造政府兜底户数25户；4类农村危房改造拆除重建户数130户；非4类农村危房改造2400户，已全部完成，现缺口资金1867.4万元。

- 五、项目实施内容

对农村符合相关补助政策的危房户，通过修缮加固或拆除重建的方式，进行危房改造达到“遮风避雨、安全稳固”基本要求。实施过程中根据实际情况，能够通过修缮加固达到安全稳固的采取修缮加固，通过修缮加固达不到标准的进行拆除重建。

- 六、资金安排情况

- 此项目为2020年项目，4类人员的修缮加固167户，按户均2.1万元计算，共计350.7万元；拆除重建130户，按户均4万元计算，需520万元；政府兜底25户，按户均5万元计算，需要125万元；非4类人员拆除重建2400户，按户均1.5万元计算，需要3600万元，两项目共需资金4595.7万元，2020年省市累计下达的补助资金2598.3万元，县下达130万元，合计2728.3万元，已全部分配到乡镇，现还欠缺口资金1867.4万元。

- 七、项目实施计划

- 项目已于2020年全部实施结束，现计划资金属缺口资金。

- 八、项目实施成效

- 按照工作任务目标，按时按量完成好4类及非4类重点对象农村危房改造。农村危房改造是脱贫攻坚“两不愁、三保障”中住房安全保障的工作措施。通过实施农村危房改造，一是农村困难群众居住条件得到了极大改善，因自然灾害而发生居住不安全的情况将有效减少，危房改造是德政工程，是为群众排忧解难的民心工程。二是引领和推动的社会主义新农村建设，农村危房改造与乡村振兴战略有效衔接，有利改善村容村貌，美化人居环境，有力地推动了新农村建设。三是有效拉动地方经济发展，提高社会效益，有利提升农村群众满意度。

- 九、项目绩效目标表

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 石林彝族自治县住房和城乡建设局农村危房改造和抗震安居工程建设专项补助资金 | 完成动态新增4类重点对象农村危房改造 322户，非4类重点对象农村危房改造2400户。 | 产出指标 | 数量指标 | 4类人员农村危房修缮加固户数 | >= | 167 | 户 | 定量指标 | 按户均2.1万元补助。 |
|  |  |  |  | 4类人员农村危房改造政府兜底户数25户； | >= | 25 | 户 | 定量指标 | 每户控制在5万元以内（含5万元）。 |
|  |  |  |  | 4类农村危房改造拆除重建户数130户； | >= | 130 | 户 | 定量指标 | 建设面积20平方米及以内补助2万元，20平方米至50平方米补助3万元，50平方米以上补助4万元。 |
|  |  |  |  | 非4类农村危房改造户数。 | >= | 2400 | 户 | 定量指标 | 按户均补助1.5万元。 |
|  |  |  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定性指标 | 按工程质量给予验收 |
|  |  |  | 实效指标 | 项目实施期间 | = | 12 | 个月 | 定性指标 | 项目实施期间 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目实施所需缺口资金 | = | 1867.4 | 万元 | 定量指标 | 此项目为2020年项目，现计划资金属缺口资金 |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高4类和非4类人员的经济收入 | = | 有效改善 | % | 定性指标 | 受助对象经济收入得到提高 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 改善4类和非4类人员的居住环境 | = | 有效改善 | % | 定性指标 | 促进受助对象生活状况改善 |
|  |  |  |  | 促进受助对象生活状况改善 | = | 有效改善 | % | 定性指标 | 促进受助对象生活状况改善 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 改造后房屋保持安全期限 | >= | 拆除重建30年，维修加固15年 | 年 | 定量指标 | 改造后受助对象房屋保持安全期限 |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村危房改造人员的满意度 | >= | 98 | % | 定性指标 | 农村危房改造人员的满意度 |