石林彝族自治县审计局审计结果公告

（2021年第2期）

项目目录

（一）石林县2019年度县本级决算草案编制情况审计结果；

（二）石林县中小学幼儿园C级校舍加固改造建设工程审计结果；

（三）石林县2018年城市公厕建设项目工程审计结果；

（四）石林县2018年第一批“全面改薄”运动场建设工程审计结果；

（五）石林县堡子村委会堡子后街美丽宜居乡村建设工程审计结果；

（六）石林县2019年度农业支持保护补贴资金管理使用情况审计结果；

（七）石林县鹿阜街道办事处阿乌村委会老长坡村村民文化活动广场建设工程项目审计结果；

（八）石林县鹿阜街道办事处上蒲草村委会上蒲草村民族团结示范村二期建设工程审计结果；

（九）石林县党（工）委管理的党费收缴、使用、管理情况专项审计结果；

（十）石林县公安局“雪亮工程”建设项目资金管理、使用情况审计结果；

（十一）昆明市第六届运动会经费收支情况审计结果；

（十二）石林台创园库区泵站3号水池灌溉面积扩容工程审计结果；

（十三）石林彝族自治县工业和信息化局2019年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案情况审计结果；

（十四）石林风景名胜区游览区2016年和2017年七座旅游厕所工程审计结果；

（十五）石林县交通运输局2019年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况审计结果；

（十六）石林县自然资源局2019年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况审计结果；

（十七）石林县应急管理局2019年预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计结果；

（十八）石林县教育体育局2019年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计结果；

（十九）石林县大叠水旅游专线客运中心一期建设工程审计结果；

（二十）石林县2018年岩溶地区石漠化治理（水利设施项目）建设工程审计结果；

（二十一）石林县蓑衣山村人饮改造建设工程审计结果；

（二十二）石林县上蒲草村委会上蒲草村民族团结示范村建设工程审计结果；

（二十三）石林县圭山镇小板田村土地整治（高标准农田建设）工程审计结果；

（二十四）石林县2019年度本级财政预算执行和其他财政收支情况审计结果；

（二十五）石林县圭山镇和合村委会小团田村2018年省级重点村美丽乡村建设工程审计结果；

（二十六）石林县城双龙山至林业局段巴江河道清淤工程审计结果；

（二十七）石林县医疗保障局医保信息系统审计结果；

（二十八）石林县开展清理拖欠民营企业中小企业账款重大政策情况审计结果；

（二十九）石林县2019年至2020年11月底清理拖欠民营企业中小企业账款情况审计结果。

石林县2019年度县本级决算草案编制情况

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年3月9日至4月8月，对石林县2019年度县本级决算草案编制情况进行了审计。

一、基本情况

根据石林县财政局2020年3月19日提供的全县 2019年度决算草案报表（录入表）反映，2019年一般公共预算收入总计

215 126万元，支出总计213 134万元，结余1 992万元；政府性基金预算收入78 143万元，支出78 139万元，结余4万元；国有资本经营预算收入0万元，支出0万元，结余0万元；社会保险基金预算收入30 224万元，当年支出30 680万元，年终结余-456万元，滚存结余11 522万元。

审计结果表明，本级财政决算草案的编制和汇总符合预算法和总预算会计制度的有关规定，决算草案编制真实、完整地反映了本级年度预算执行情况，县本级决算草案报表反映收入数与总预算会计账、金库报表一致。

但石林县在收到上级拨入的“三保”资金指标文件后，未进行专项分配，资金使用未明确到用款单位和具体项目。

二、审计建议

根据审计的情况，县审计局提出了两条建议：一是不断健全监督机制，提高资金绩效管理，持续强化预算决算管理；二是不断完善“三保”支出预算管理机制，确保工资正常发放、经济运转平稳有序、民生政策落实有力。对审计所提建议，石林县财政局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县中小学幼儿园C级校舍加固改造

建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2019年11月22日至2020年4月1日，对石林县中小学幼儿园C级校舍加固改造工程项目进行了审计。

一、基本情况

石林县中小学幼儿园C级校舍加固改造工程涉及全县40个中小学幼儿园校点, 经石林彝族自治县发展和改革局批复立项实施，工程投资概算5 832.18万元，资金来源为争取上级补助及自筹。建设内容主要为：全县40个中小学幼儿园52栋C级校舍改造加固面积38 961.85平方米，拆除5栋3 384.4平方米。工程于2018年8月30日开工，2018年12月24日完工。截至2019年10月31日，项目资金到位3 381.92万元，工程审定投资总额

3 513.56万元，资金缺口131.64万元。

审计结果表明，工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。但质量检测费在加固改造面积未最终确定的情况下就按估算价全款支付，不符合《基本建设财务规则》的相关规定。项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

（一）部分项目多计工程价款189.76万元，部分项目少计工程价款47.99万元；

（二）多支付质量检测费3.55万元，石林县建设工程质量检测中心已在审计期间退回。

三、审计处理情况及建议

- 针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计和少计工程价款的问题，要求石林县教育体育局依法据实结算。同时提出了两条审计建议：一是加强竣工资料的整理，认真复核工程结算资料；二是积极筹措项目资金，按照审定投资及时调账，编制竣工财务决算，办理相关款项的支付。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育体育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，石林县教育体育局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县2018年城市公厕建设项目

工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年1月20日至2020年3月30日，对石林县2018年城市公厕建设工程项目进行了审计。

一、基本情况

石林县2018年城市公厕建设工程项目分别位于双龙公园、大屯村、山头上、老昔街、老长坡、海邑、新发村，经石林彝族自治县发展和改革局批复立项实施，工程投资概算400万元，资金来源为争取上级补助及自筹。建设内容主要为：新建城市公厕7座。工程于2018年11月1日开工，2019年4月30日完工。截至2019年12月31日，项目资金到位171万元，工程审定投资总额269万元，资金缺口98万元。

审计结果表明，工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

部分项目多计工程价款16.8万元，部分项目少计工程价款10.37万元。

三、审计处理情况及建议

- 针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计和少计工程价款的问题，要求石林县城管局依法据实结算。同时提出了“加强项目竣工资料编制工作，认真复核相关工程结算资料，避免错计工程量的现象和积极筹措项目资金，按合同规定办理相关款项的支付。”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县城管局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，石林县城管局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县2018年第一批“全面改薄”运动场

建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年1月20日至4月3日，对石林县2018年第一批“全面改薄”运动场建设工程项目进行了审计。

一、基本情况

石林县2018年第一批“全面改薄”运动场建设工程项目经石林彝族自治县发展和改革局批复立项实施，工程投资概算

1 130.98万元，资金来源为中央资金565.49万元、省级资金106万元、市级资金320.17万元、县级配套资金139.32万元。建设内容主要为：阿乌小学、路美邑中学、路美邑小学、北大村小学、板桥中学、西街口中心小学、圭山镇蝴蝶小学运动场建设。截至2019年10月31日，项目资金到位991.66万元,工程审定投资总额891.72万元，资金结余99.94万元。

审计结果表明，工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

（一）多计工程价款11.87万元；

（二）篮球场、排球场硅PU施工未达到设计标准，涉及金额63.5万元。在审计期间阿乌小学、北大村小学已按设计施工图纸整改完善，路美邑中学备料完毕正准备整改。

三、审计处理情况及建议

- 针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育体育局依法据实结算。同时提出了三条审计建议：一是加强竣工资料的整理，认真复核工程结算资料；二是按照审定投资及时调账，编制竣工财务决算，按合同规定办理相关款项的支付；三是加强项目使用管理，在保修期内出现质量问题应立即予以整改。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育体育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，石林县教育体育局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县堡子村委会堡子后街美丽宜居乡村

建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年2月17日至2020年4月13日，对鹿阜街道办事处组织实施的堡子村委会堡子后街美丽宜居乡村省级重点建设村项目工程结算进行了审计。

一、基本情况

堡子村委会堡子后街美丽宜居乡村省级重点建设村项目工程根据昆明市财政局文件实施，计划投资总额161万元。建设内容为新建村民活动室主体结构、给排水安装等，建筑面积约740平方米。项目于2018年12月20日开工，2019年4月15日完工，工程审定投资金额为103.42万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款5.87万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求鹿阜街道办事处依法据实结算。同时提出了“重视工程项目结算的审核”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，鹿阜街道办事处认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，鹿阜街道办事处积极采纳，在下步工作中落实。

石林县2019年度农业支持保护补贴资金

管理使用情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年2月12日至3月24日，对石林县2019年度农业支持保护补贴（耕地地力保护资金）的管理使用情况进行了审计。

一、基本情况

根据石林县财政局、农业农村局、农村信用合作联社《关于印发石林彝族自治县2019年农业支持保护补贴（耕地地力保护资金）兑付实施方案的通知》（石财发〔2019〕56号），石林县2019年核定粮食播种面积为23.4 万亩（水田5万亩、旱地18.4万亩），测算补贴标准为119元/亩，补贴资金2 784.6万元。

2019年县财政局收到上级拨入耕地地力保护资金2 793万元，上年结转余额6.99万元，累计资金2 799.99万元。县财政局下拨各乡镇（街道）补贴资金共计2 784.6万元，年末余额15.39万元（结转下年）。

审计结果表明，石林县2019年度耕地地力保护资金纳入县财政专户管理，单独核算，专款专用，耕地地力保护资金能按相关规定管理使用。但审计也发现一些问题和不足：一是部分村委会、村小组以个人名义领取集体耕地（耕地性质已改变）地力保护补贴资金；二是农户信息变动后，对信息系统更新不及时，存在同一人二次领取补贴、已死亡人员领取补贴、公职人员领取补贴的情况。

二、审计发现的主要问题

（一）违规以个人名义领取村集体土地耕地地力保护补贴资金0.31万元。

（二）耕地地力保护补贴农户基础信息动态管理不规范、变更不及时，存在同一人二次领取补贴、已死亡人员领取补贴、公职人员领取补贴的情况。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律法规的规定出具了审计报告，下达了审计决定书，对违规以个人名义领取村集体土地耕地地力保护补贴资金0.31万元的问题，责成石林县财政局收回并归还资金原渠道。同时提出了三条建议：一是加强政策宣传力度，形成县、乡、村三级联动，建立农业支持保护补贴农户信息动态管理机制，及时更新信息，确保基础数据准确可靠；二是加强监管指导；认真履行对基层数据的双重核对，加强基层农民补贴信息网系统的操作指导；三是完善补贴发放信息台账，县财政局应及时督促财政所完善农民补贴信息网中的农户基础信息。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县财政局认真进行了整改，已督促大可乡人民政府将违规以个人名义领取村集体土地耕地地力保护补贴资金0.31万元收回上缴县财政。对审计所提建议，石林县财政局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县鹿阜街道办事处阿乌村委会老长坡村

村民文化活动广场建设工程项目审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年4月22日至4月27日，对鹿阜街道办事处阿乌村委会老长坡村2018年度一事一议财政奖补美丽乡村建设项目—-村民文化活动广场建设工程项目进行了审计。

一、基本情况

阿乌村委会老长坡村2018年度一事一议财政奖补美丽乡村建设项目—村民文化活动广场建设工程项目，根据昆明市财政局资金文件和石林彝族自治县人民政府项目文件实施，补助省级项目资金100万元。建设内容主要为：景观塘1 686.21平方米；游路面积425.28平方米；休闲广场937.47 平方米；石砌水渠221.13米； 绿化面积2 867.7平方米。工程于2019年4月1日开工，2019年7月29日完工。审定建安工程投资总额121.94万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款16.27万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求鹿阜街道办事处依法据实结算。同时提出了“严谨项目建设管理，加强项目资料的收集整理工作，认真复核相关工程结算资料，严格执行《施工合同》，避免综合单价组价错误、错计工程量的现象。”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，鹿阜街道办事处认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，鹿阜街道办事处积极采纳，在下步工作中落实。

石林县鹿阜街道办事处上蒲草村委会上蒲草村民族团结示范村二期建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年4月22日至4月28日，对鹿阜街道办事处上蒲草村委会上蒲草村民族团结示范村二期建设工程项目进行了审计。

一、基本情况

鹿阜街道办事处上蒲草村委会上蒲草村民族团结示范村二期建设工程项目根据石林彝族自治县人民政府办公会议决定事项（第2019040号）实施，工程投资概算150万元，资金来源为中央财政专项扶贫资金及省级民族宗教专项资金。建设内容主要为：安装蒲草村进村标志石3座；新建停车场856.98平方米；村民活动广场（含游路、道路、六角亭1座、石栏杆、挡墙、花台等）612.94平方米；绿化面积3 191.57平方米等。工程于2019年6月10日开工，2019年9月10日完工。审定建安工程投资总额161.22万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款3.05万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求鹿阜街道办事处依法据实结算。同时提出了“严谨项目建设管理，加强项目资料的收集整理工作，认真复核相关工程结算资料，严格执行《施工合同》，避免综合单价组价错误、错计工程量的现象。”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，鹿阜街道办事处认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，鹿阜街道办事处积极采纳，在下步工作中落实。

石林县党（工）委管理的党费收缴、使用、      管理情况专项审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年5月6日至2020年5月20日，对石林县委组织部代石林县委管理的2018至2019年度党费收缴及管理使用情况进行了审计。

一、基本情况

（一）总体情况

石林县委组织部开设党费管理专户1个，负责鹿阜街道党工委、石林管理局党委、发改局党委、县委国有企业党工委、县委“两新”组织党工委等26个党组织党费收缴和使用管理工作。截至2019年底，全县共有11 860名党员。

（二）党费收支情况

1.2018年党费收支情况。

石林县委组织部2018年收到党费116.54万元，其中，市级下拨13.64万元，本级交入102.90万元(含利息)。2018年党费支出170.14万元，其中，上缴昆明市委18.77万元，本级使用支出151.37万元。

2.2019年党费收支情况。

石林县委组织部2019年收到党费168.74万元，其中，市级下拨62.24万元，本级交入106.50万元(含利息)。2019年党费支出155.19万元，其中，上缴昆明市委20.44万元，本级使用支出134.75万元。

审计结果表明，石林县委组织部负责的县管党费按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，开设党费专用存款账户，独立核算，业务管理和财务管理分开。党费使用经集体讨论决定，党费支出单据按审批权限签字入账。但也存在一些管理不规范的情况，如:个别基层党委凭证要素欠缺，个别基层党组织未专门核算党费收支。

二、审计发现的主要问题

（一）票据未加盖收款单位公章

自2018年以来至2019年12月31日，石林县委组织部收缴基层党组织的党费时，票据存根联未加盖收款单位公章。

（二）部分基层党组织未单独管理党费收支

个别基层党组织未开设党费专用存款账户独立进行会计核算，也未在单位相关账户内设置专门会计科目核算党费收支。

三、审计建议

根据审计的情况，县审计局出具了审计报告，并提出三条建议：一是严格执行《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，加强对下拨基层党组织党费使用情况的监督管理；二是严格执行会计准则制度和财政票据管理办法，规范会计凭证和原始单据的填写使用；三是督促基层党（工）委在单位相关账户内设置专门会计科目对党费进行收支核算管理。

四、整改情况

对审计发现问题，石林县委组织部进行了整改；对审计所提建议，石林县委组织部积极采纳。

石林县公安局“雪亮工程”建设项目资金

管理、使用情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年3月24日至2020年4月30日，对石林县公安局“雪亮工程”建设项目资金管理使用情况进行了审计。

一、基本情况

（一）平安城市高清报警监控及治安卡口抓拍系统项目完成100路高清报警监控系统及配套设备（其中12路带卡口抓拍功能）。截至2020年4月30日，项目到位资金1 047.8万元，资金支出1 080万元（100路5年租金），项目资金缺口32.2万元。

（二）平安城市治安卡口抓拍系统项目完成8路视频卡口带雷达测速抓拍，14路视频卡口系统建设。截至2020年4月30日，项目到位资金290.1万元，资金支出342.54万元（22路5年使用费），项目资金缺口52.44万元。

（三）基层治安视频监控系统项目完成新建高清监控探头400路，整合接入7个单位、5个交通劝导站、7个乡镇点共570余路高清视频接入监控系统平台。截至2020年4月30日，项目到位资金200万元，资金支出200万元。根据合同规定，到2019年11月30日应付租金及整合探头费用合计1 360万元，实际支付资金200万元。

（四）公路交通安全防控体系项目完成建设交通管理指挥中心1个，改造路口交通信号灯及控制系统10个，新建石林北大村立交匝E与原西石一级路交叉口交通信号灯及控制系统，建设西石公路交通执法服务站，新建冰雪海洋世界路口交通信号灯及附属交通安全设施，改造圭山执法服务站，新建6套、改造8套测速系统 ，建设闯红灯自动记录系统及配套设施12个等。项目实际完成投资971.96万元。截至2020年4月30日，实际到位资金459.94万元，资金支出459.84万元，尚未支付租金及费用512.12万元（租金505.12万元，设计费7万元）。

二、审计建议情况

县审计局已按照国家有关法律、法规的规定，出具了审计报告，并提出了两条建议：一是积极争取各级财政资金支持，确保项目建设租金按时支付；二是加强项目建设投入使用后的维护管理，确保建设项目持续发挥效益。

三、建议采纳情况

对审计提出的建议，石林县公安局积极采纳，已争取财政资金231.34万元支付基层治安视频监控系统项目费用，并加强了建设项目维护管理。

昆明市第六届运动会经费收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年2月3日至2020年5月12日，对昆明市第六届运动会经费收支情况进行了审计。

一、基本情况

经昆明市人民政府批准，由昆明市人民政府主办，石林县人民政府、昆明市教育体育局承办的昆明市第六届运动会于2019年7月在石林县举行，部分预赛项目于2019年4月起陆续展开。石林县委、县人民政府高度重视市六运会承办工作，制定了《昆明市第六届运动会筹备工作方案》，成立了筹备工作委员会，下设办公室在石林县教育体育局，明确了相关领导和部门的工作职责，加快推进场馆建设、器材设备采购等各项工作。

经昆明市人民政府批准，安排补助石林县昆明市第六届运动会经费1600万元，用于食宿补助、场地器材费、开闭幕式费用及其他费用，赛事经费不足部分由石林县自行解决。

截至2019年12月31日，市六运会经费实际到位资金       2 031.41万元，支付项目资金1 955.74万元（含器材采购197万元），资金收支余额75.67万元（不含拨付各牵头单位经费的收支余额）。

审计中发现存在器材发出领用登记不完善，未及时开展盘点，处置和交接工作的情况。审计期间，市六运会石林县筹委会办公室进行了整改，安排专人负责盘点交接，赛后器材主要由石林县民族体育服务中心、石林县体育馆、鹿阜中学、紫玉小学、巴江中学等单位管理使用。

截至2019年12月31日，7家牵头单位经费收入1 186.23万元，支出1 079.85万元，收支余额106.38万元。

审计结果表明，市六运会石林县筹委会办公室强化预算管理，制定了《昆明市第六届运动会经费开支标准和财务管理办法》,经费开支遵守相关制度和纪律，未发现挤占挪用或改变资金用途等情况。但在审计中也发现存在赛后未及时开展财务决算，未督促各牵头单位做好资金清算工作、结清相关债务的情况。

二、审计建议

根据审计的情况，县审计局提出了两条建议：一是及时开展财务决算，督促各牵头单位做好资金清算工作，结清相关债务，按规定管理结余资金；二是加强市六运会采购器材管理，完善盘点、调拨使用等手续，以持续发挥其使用效益。

三、整改情况

对审计所提建议，市六运会石林县筹委会办公室积极采纳，督促各牵头单位开展了资金清算工作，收回结余经费159.07万元；

进一步加强了器材管理，完善了器材的盘点、调拨、使用等手续，充分发挥了器材的使用效益。

石林台创园库区泵站3号水池灌溉面积扩容

工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年1月20日至4月21日，对石林台创园库区泵站3号水池灌溉面积扩容工程竣工决算进行了审计。

一、基本情况

石林台创园库区泵站3号水池灌溉面积扩容工程项目，根据石林彝族自治县发展和改革局立项批复文件建设。项目概算总投资184.74万元，资金来源为上级资金补助及自筹。项目建设内容为修建机耕道路1210米，土地治理300亩、建设300立方米和200立方米的圆形钢筋混凝土调节水池各1座，建设田间输配水管道6604米等。工程于2016年1月12日开工，2017年5月5日完工。截至2020年4月21日，项目到位资金200万元，工程审定投资总额188.40万元，资金结余11.60万元。

审计结果表明，工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设执行了招投标、合同、监理等管理制度，基本符合国家建设项目管理的有关规定。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款6.20万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林台湾农民创业园管委会依法据实结算。同时提出了“加强项目投入使用后的管护工作，切实发挥项目使用效益。”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林台湾农民创业园管委会认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，石林台湾农民创业园管委会积极采纳，在下步工作中落实。

石林彝族自治县工业和信息化局2019年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案情况

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年4月6日至2020年5月19日，对石林县工业和信息化局2019年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案情况进行了审计。

一、基本情况

石林县工业和信息化局为县人民政府工作部门，内设办公室（审计科）等9个科室，核定机关行政编制22名,事业编制10名，车辆编制1辆，2019年末实有人员33人（行政人员23人，事业人员10人），实有车辆1辆。

财政部门下达石林县工业和信息化局2019年度预算总收入580.49万元，预算总支出580.49万元。2019年度决算报表反映（截至2020年4月30日，石林县财政部门尚未批复），单位预算总收入2 166.30万元，总支出2 293.07万元；年初结转和结余235.47万元，当年结余分配-126.77万元，年末结转和结余108.7万元。

石林县工业和信息化局2019年“三公”经费支出6.27万元，比上年度增加0.37万元。

2019年度会议费支出3.57万元，比上年度减少1.53万元；培训费支出5.64万元，比上年度增加3.67万元，主要是经批准组织乡镇开展科技培训活动。

审计结果表明，石林县工业和信息化局按时编报了2019年度的经费收支预算，预算编报、预算执行及财政资金管理基本规范。单位内部制定了《财务管理制度》《车辆管理制度》《接待制度》等，内部控制制度基本健全。审计发现《财务管理制度》未严格执行，存在购买的办公用品、设备等实物未实行验收领用制度的情况。在财务核算、债务管理等方面存在未代扣代缴个人所得税、到期应收款项未清收等问题。

二、审计查出的主要问题

发放2018年目标考核奖金213 800元，未代扣代缴个人所得税。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对未代扣代缴个人所得税的问题，责令石林县工业和信息化局对发放奖金应缴个人所得税进行计算后到税务机关申报补缴，并将补缴情况报县审计局。同时提出了两条审计建议：一是加强单位债权、债务的管理，按相关财经制度规定，及时做好债权、债务的清收、偿还工作；二是严格执行财务制度，规范支付手续及相关材料。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县工信局认真进行了整改，申报补缴个人所得税0.7万元。对审计所提建议；石林县工信局积极采纳，在下步工作中落实。

石林风景名胜区游览区2016年和2017年七座旅游厕所工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年2月18日至2020年5月8日，对石林风景名胜区游览区2016年和2017年七座旅游厕所工程结算进行了审计。

一、基本情况

石林风景名胜区游览区2016年和2017年七座旅游厕所工程项目，根据石林彝族自治县发展和改革局立项批复文件及石林彝族自治县人民政府办公会议决定事项第2016136号、2016137号、2016138号决议建设。资金来源为争取上级资金及自筹。项目建设内容为：七座厕所建筑面积共计1 439.49平方米，干挂外墙鼓包石、自然石挂贴、安装成人蹲便器、儿童坐便器、洗手盆等。工程分别于2017年1月5日陆续开工， 2017年12月28日完工。工程审定结算779.17万元。

审计结果表明, 项目建设执行了招投标、合同、监理等管理制度，符合国家建设项目管理的有关规定。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款11.22万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林管理局依法据实结算。同时提出了“加强项目建设管理工作，严格按国家基本建设项目管理的相关规定执行；加强项目建设工程完工后的管护工作，确保建设项目发挥长期效益。”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林管理局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，石林管理局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县交通运输局2019年度预算执行和

其他财政收支及决算草案编制情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年4月1日至2020年5月8日，对石林县交通运输局2019年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况进行了审计。

一、基本情况

财政部门下达石林县交通运输局2019年度预算总收入

556.58万元(一般公共预算财政拨款收入)，预算总支出556.58万元（基本支出）。截至2020年4月30日，石林县交通运输局2019年度决算报表反映，单位预算总收入为12 108.60万元（含调整预算收入10 657.87万元。其中，年初结转和结余数1 777.36万元），决算总支出9 280.50万元（基本支出747.24万元，项目支出8 533.26万元）。2019年末累计结转和结余2 828.10万元，其中，一般公共财政预算拨款2 491.81万元，政府性基金200万元，其他项目资金136.29万元。

审计结果表明，石林县交通运输局2019年度预算编报、执行和决算基本能按相关政策规定执行，单位内控制度基本健全有效，预算编报、预算执行及财政资金管理基本规范，对以往年度审计查出问题进行了整改。但审计也发现存在非税收入、项目结余资金未及时上缴财政，无形资产管理不规范的问题。

二、审计查出的主要问题

（一）应缴未缴财政款32.75万元。

（二）应缴未缴非税收入39.23万元。

（三）项目结余资金1 612.95万元未上缴财政。

（四）国有资产未及时办理产权变更448.91万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。并提出了四条建议：一是按照政府会计制度的规定规范基建项目会计核算；二是严格执行《政府非税收入管理办法》，规范单位非税收入管理行为；三是加强项目结余资金管理，提高资金使用效益；四是加强单位国有资产管理，确保国有资产核算管理账实相符。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县交通运输局已进行了部分整改，上缴财政非税收入、项目结余资金184.93万元，经县委、县人民政府批准将1 470万元调整用于支付石林中路扫尾工程、长湖旅游专线工程等项目。对审计所提建议，石林县交通运输局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县自然资源局2019年度预算执行和

其他财政财务收支及决算草案编制情况

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年4月17日至2020年5月26日，对石林县自然资源局2019年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况进行了审计。

一、基本情况

财政部门下达石林县自然资源局2019年度预算总额为

1 129.31万元，其中，年初批复预算956.04万元，追加调整预算173.27万元。决算报表反映，2019年部门总收入2 417.50万元，总支出2 317.24万元；年初结转和结余276.81万元，当年结余分配0万元，年末结转和结余377.07万元。

审计结果表明，石林县自然资源局2019年度预算能按县财政下达的批复执行，预算执行率为100%；“三公”经费支出能控制在厉行节约指标范围内；固定资产购置、政府采购事项能按相关文件规定执行；债权债务清理及时，不存在长期挂账的情况；非税收入能执行收支“两条线”管理规定。但审计也发现，石林县自然资源局在公务出差、会议费、办公费支出和现金、公务用车管理等方面还存在一些问题。

二、审计查出的主要问题

违规报销差旅费和会议费0.59万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，责令石林县自然资源局收回违规报销的费用并上缴省级国库。并提出了五条建议：一是强化财务管理，建立健全各项支出的审核、审批制度和报销制度；二是严格执行《公务卡管理暂行办法》和《公务卡结算制度》的相关规定；三是严格按照《现金管理暂行条例》的相关规定，加强库存现金管理；四是严格执行公务用车使用管理制度的相关规定；五是对无偿献血职工的补助，严格按照《云南省人民政府办公厅关于进一步加强无偿献血工作的意见》（云政办发〔2017〕59号）规定执行。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县自然资源局认真进行了整改，违规报销的费用已收回并上缴省级国库。对审计所提建议，石林县自然资源局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县应急管理局2019年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，石林县审计局于2020年4月30日至6月11日，对石林县应急管理局2019年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况进行了审计。

一、基本情况

财政部门下达石林县应急管理局2019年度预算总额为972.28万元，其中,年初批复预算483.52万元，追加调整预算488.76万元。

决算报表反映，2019年部门总收入972.28万元，总支出842.99万元。年初结转和结余10.16万元，年末结转和结余139.45万元。

审计结果表明，石林县应急管理局2019年度预算编报、执行和决算基本能按相关政策规定执行，单位内部制定了《石林县应急管理局财务管理制度》，内部控制制度基本健全有效。但也存在公务接待费、差旅费、培训费以及单位授权个人办理的零星物品采购支出等未使用公务卡结算，部分会计凭证涂改的问题。

二、审计建议

根据审计的情况，审计局提出了两条建议：一是健全完善单位内控制度，加强现金支出管理；二是严格执行财务会计管理制度，进一步规范财务管理和会计核算基础工作。

三、整改情况

对审计所提建议, 石林县应急管理局积极采纳,在下步工作中落实。

石林县教育体育局2019年度预算执行和其他

财政财务收支及决算草案编制情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年5月9日至2020年6月5日，对石林县教育体育局2019年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况进行了审计。

一、基本情况

财政部门下达石林县教育体育局2019年度预算资金总额为16 040.86万元，其中：年初批复预算6 201.61万元，追加调整预算9 839.25万元。

2019年度决算报表反映，部门预算资金总收入16 040.86万元，总支出15 006.17万元；年初结转和结余3 969.59万元，年末结转和结余5 004.28万元。

2019年度非同级财政拨款其他收入1 658.96万元，支出1 367.01万元，年末结转结余291.95万元。

审计结果表明，石林县教育体育局2019年度预算编报、执行和决算基本能按相关政策规定执行，单位内控制度基本健全有效，预算编报、预算执行及财政资金管理基本规范，对以往年度审计查出问题进行了整改。但审计也发现单位存在部分非税收入未及时上缴财政、固定资产未入账管理等问题。

二、审计查出的主要问题

（一）应缴未缴财政非税收入1.02万元。

（二）固定资产（房改房1套)23.67万元未纳入财务核算管理。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家有关法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，责令石林县教育体育局对存在问题依法进行整改，同时提出了两条审计建议：一是加强财务管理工作，对应缴财政的非税收入应及时上缴财政国库；二是加强单位国有资产管理，确保国有资产的安全、完整。

四、整改情况

对审计中发现的问题，石林县教育体育局认真进行了整改，非税收入1.02万元已上缴县财政国库，固定资产（房改房1套)23.67万元已纳入财务核算管理。对审计所提的建议，石林县教育体育局已积极采纳，并在工作中落实。

石林县大叠水旅游专线客运中心一期

建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2019年10月16日至2020年5月22日，对石林县大叠水旅游专线客运中心一期工程项目进行了审计。

一、基本情况

石林县大叠水旅游专线客运中心一期工程项目位于石林县高铁西站,于2016年7月经石林彝族自治县人民政府批复立项实施，工程投资概算2 861.72万元，2018年第32次县长办公会研究同意增加临时性公交站房及配套商业设施投资410万元。资金来源为争取上级补助及石林县交运局自筹，计划采用政企合作模式实施。建设内容主要为：场地平整、内部道路、广场铺装、停车场、综合服务设施、绿化工程、临时性公交站房及配套商业设施等。招标部分工程于2016年9月7日开工，临时性公交站房及配套商业设施于2016年12月初开工，均于2016年12月26日完成。截至2019年9月30日，项目借款及企业融资2 223.21万元，项目审定投资总额2 948.28万元。

审计结果表明，工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款295.01万元。

三、审计处理情况及建议

- 针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县交运局依法据实结算。同时提出了三条审计建议：一是严格执行项目基本建设管理的相关规定；二是认真复核相关工程结算资料，避免多计工程量及高套综合单价的现象；三是按照审定投资及时调账，编制竣工财务决算，按合同规定办理相关款项的支付。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县交运局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，石林县交运局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县2018年岩溶地区石漠化综合治理

（水利设施项目）建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年4月21日至2020年5月7日，对石林县石漠化工程管理局组织实施的石林县2018年岩溶地区石漠化综合治理（水利设施项目）工程结算进行了审计。

一、基本情况

石林县2018年岩溶地区石漠化综合治理（水利设施项目）工程根据昆明市发展和改革委 、昆明市林业局、 昆明市农业局 、昆明市水务局文件实施。项目计划投资总额950万元，治理岩溶面积38平方公里。本次审计的是圭山镇片区实施的水利设施项目，计划投资273.22万元，新建500立方米蓄水池一座，更换圭山项目区主输水管道2条总计2.98千米。项目于2019年1月15日开工，2019年3月25日完工，审定投资金额为285.9万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款3.91万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县石漠化工程管理局依法据实结算。同时提出了“重视工程项目结算的审核，如实反应项目建设成本”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县石漠化工程管理局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，石林县石漠化工程管理局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县蓑衣山村人饮改造建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年4月21日至2020年5月7日，对长湖镇人民政府组织实施的蓑衣山村人饮改造工程结算进行了审计。

一、基本情况

蓑衣山村人饮改造工程根据石林县人民政府文件实施。项目计划投资总额64万元，主要建设内容为新建闸阀井4座，主供水管网更换管道1400余米。项目于2019年8月23日开工，2019年10月23日完工，审定投资额为58.97万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款0.86万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求长湖镇人民政府依法据实结算。同时提出了“重视工程项目结算的审核，如实反应项目建设成本”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，长湖镇人民政府认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，长湖镇人民政府积极采纳，在下步工作中落实。

石林县上蒲草村委会上蒲草村民族团结示范村建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年2月17日至2020年4月29日，对鹿阜街道办事处组织实施的上蒲草村委会上蒲草村民族团结示范村建设项目工程结算进行了审计。

一、基本情况

上蒲草村委会上蒲草村民族团结示范村建设项目工程根据石林县人民政府文件实施。计划投资总额130万元，新建休闲长廊、活动广场、绿化工程。项目于2018年8月7日开工，2019年1月18日完工，审定投资额152.93万元。

审计结果表明,项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款6.72万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求鹿阜街道办事处依法据实结算。同时提出了“重视工程项目结算的审核，如实反应项目建设成本”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，鹿阜街道办事处认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，鹿阜街道办事处积极采纳，在下步工作中落实。

石林县圭山镇小板田村土地整治（高标准农田

建设）工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年4月27日至5月30日，对石林县自然资源局组织实施的圭山镇小板田村土地整治（高标准农田建设）项目工程竣工决算进行了审计。

一、基本情况

圭山镇小板田村土地整治（高标准农田建设）工程项目根据昆明市国土资源局文件实施。项目计划投资1 590.64万元，主要建设内容是483.60公顷土地整理，新增耕地10.61公顷。项目于2018年12月开工建设，2019年6月完工。截至2020年3月1日，项目资金到位1 600万元，工程审定投资额1395.15万元，资金结余 204.85万元。

审计结果表明，工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款54.95万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县自然资源局依法据实结算。同时提出了“加强对相关外购服务质量的控制管理，结余资金上交财政”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县自然资源局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，石林县自然资源局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县2019年度本级财政预算执行和其他财政收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年3月9日至5月28日，对石林县2019年度本级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。

一、基本情况

从审计情况看，2019年财政工作在县委、县人民政府的正确领导下，县财政局较好发挥财政职能，组织完成县级财政收支总体情况良好，实现了地方财政收支平衡，财政宏观调控和保障作用进一步增强，财政管理和改革取得新的发展：一是财政保持平稳运行；二是财政改革发展取得成效；三是财政资金动态监控体系逐步建立健全。

但在以下方面需改进和加强：一体化动态管理监督方面，应严格执行预警规则，避免监督缺失；在预算绩效执行方面，应严格执行预算进度监测管理，进一步发挥预算绩效管理功效；在国有资产管理方面，应加强和改进行政事业单位国有资产管理；在自收自支事业单位管理反面，应完善预算管理体制机制，加强预算和决算监督，加强工资、津补贴、住房公积金审批审核管理。

- 审计查出的主要问题

（一）非税收入未及时缴入国库。

截至2019年12月31日，石林县财政局部分非税收入及利息未及时缴入国库。（审计期间已整改）

（二）动态监管工作不到位。

1.按照国库集中支付动态监控规则要求，预算单位单笔现金提现超过限额的共计67笔。

2.45家单位一年内累计提现金额超过基本支出5%的控制限额。

3.预算单位用现金支付公务卡结算目录内的业务485笔。

4.预算单位对公务卡个人账户转账超过规定限额2笔。

三、审计处理情况及建议

根据审计的情况，县审计局提出了五条建议：一是规范预算编制和管理，强化预算约束力；二是深化国库集中支付制度改革，提高资金绩效；三是加强资金监督力度；四是完善系统及制度建设，进一步提高财政监管水平；五是切实推进稳增长调结构等相关政策措施平稳落地。

四、整改情况

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，提出了整改要求。针对审计发现的问题，石林县财政局联合县人民银行于2020年9月下发《关于加强预算单位库存现金和公务卡结算管理的通知》（石财发〔2020〕55号）文件，加强动态监管工作。对审计所提建议，石林县财政局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县圭山镇和合村委会小团田村2018年

省级重点村美丽乡村建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年5月25日至6月23日，对圭山镇和合村委会小团田村2018年省级重点村美丽乡村建设工程项目进行了审计。

一、基本情况

圭山镇和合村委会小团田村2018年省级重点村美丽乡村建设工程项目根据《昆明市财政局关于下达省级2018年农村综合改革相关项目资金的通知》（昆财农改〔2018〕18号）文件实施，工程投资概算60万元，资金来源为省级补助项目资金。建设内容主要为：新建活动室1栋，建筑面积268.98平方米，硬化场院288.3平方米，砖砌围墙92.66米，安装铁艺大门一道，太阳能路灯6盏，室外砖砌踏步、砖砌舞台等。工程于2018年12月26日开工，2019年6月10日完工。审定建安工程投资总额61.19万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款1.79万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求圭山镇人民政府依法据实结算。同时提出了“严谨项目建设管理，加强项目资料的收集整理工作，认真复核相关工程结算资料，严格执行《施工合同》，避免综合单价组价错误、错计工程量的现象。”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，圭山镇人民政府认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，圭山镇人民政府积极采纳，在下步工作中落实。

石林县城双龙山至林业局段巴江河道清淤

工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年5月12日至6月12日，对石林县城双龙山至林业局段巴江河道清淤工程项目进行了审计。

一、基本情况

石林县城双龙山至林业局段巴江河道清淤工程项目根据《石林彝族自治县人民政府办公会议决定事项》（第2018203号）实施，工程投资概算156.68万元，资金来源为石林县住建局负责筹集11.85万元，石林县水务局负责筹集20万元，不足部分列入2019年财政预算安排。建设内容主要为：双龙山亲水平台至巴江河下游100米处河道清淤，清淤河道总长1 730米，平均宽度24米。工程于2019年1月1日开工，2019年4月11日完工。截至2020年5月31日，项目资金到位113.86万元，工程审定投资总额137.28万元，资金缺口23.42万元。

审计结果表明，工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款0.54万元。

三、审计处理情况及建议

- 针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县水务局依法据实结算。同时提出了两条审计建议：一是加强项目竣工资料编制工作，认真复核相关工程结算资料，避免重复计算工程价款的现象；二是积极筹措项目资金，按合同规定办理相关款项的支付。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县水务局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整；对审计所提建议，石林县水务局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县医疗保障局医保信息系统审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2019年10月16日至11月22日，对石林彝族自治县医疗保障局医保信息系统进行了审计。

一、基本情况

石林县于2001年启动城镇职工基本医疗保险，2013年，将原新型农村合作医疗保险与城镇居民基本医疗保险整合为城乡居民基本医疗保险。石林县城镇职工、城乡居民医疗保险参保、缴费核定、待遇审核、结算、卡务管理等业务均在昆明地区统一的医疗保险管理信息系统（银海软件）进行办理。

审计结果表明，一般控制审计方面，基本符合信息系统管理要求，物理环境控制情况，硬件设备和系统软件采购控制情况，信息系统安全控制及运行维护控制情况基本符合管理要求。应用控制审计方面，业务流程控制，端口控制基本符合管理要求。

但也存在机房没有配备消防灭火系统，部分病毒库未及时升级，未对本区域数据进行备份；未对机房重要区域制定准进出管理要求，人员进入机房未做登记及审批，机房安全存在安全管控风险，外来设备可以识别并使用，存在病毒入侵风险。

二、审计查出的主要问题

参保人员死亡后门诊报销医保基金0.35万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。并提出了三条建议:一是客服端电脑按安全级别设置开机密码和屏保解锁，并做周期性更改；二是客户端电脑杀毒软件定期下载离线病毒库升级，确保客户端电脑系统及软件的安全；三是建立健全机房管理规章制度、工作人员管理办法，制定软件操作管理人员长期规划和培训机制，对内部和外部人员进出机房做好相关登记，对非权限人员对数据的访问和调取删除等操作做好授权审批手续。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县医保局认真进行了整改，违规报销医保基金0.35万元已追回。对审计所提建议，石林县医保局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县开展清理拖欠民营企业中小企业账款

重大政策情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年3月23日至2020年7月31日，对石林县开展清理拖欠民营企业中小企业账款重大政策情况进行了专项审计调查。

一、基本情况

（一）查看相关材料，掌握工作开展情况

根据昆明市人民政府减轻企业负担领导小组办公室《关于及早谋划做好2020年清欠工作有关事项的通知》（昆减负〔2020〕1号）文件精神，石林县减轻企业负担领导小组办公室于2020年2月20日下发《石林彝族自治县2020年清理拖欠民营企业中小企业账款工作整体解决方案》。方案明确了清理工作重点任务、责任分工、时间安排和保障措施。由石林县减轻企业负担领导小组办公室（设在石林县工信局）牵头，全县各相关部门配合落实，积极开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作。

（二）查看台账和报表，分析拖欠账款数据

石林县清理拖欠民营企业中小企业账款工作，结合县直属各单位和乡镇（街道办）清理所属辖区情况建立了《清理拖欠民营企业中小企业账款工作台账报表》。截至2019年12月31日，全县欠款金额合计3293.08万元（均为工程款），共有8家债务主体单位，涉及民营企业中小企业债权单位18家，拖欠账款18笔。

（三）核实清欠账款情况

截至2020年6月30日偿还欠款3293.08万元，清偿进度100%，清偿拖欠账款的资金来源为县级财政资金。

（四）国家政策落实情况

截至2020年6月30日，3个“零清偿主体”全部清零，提前完成全年清欠任务。

（五）投诉件办理情况

截至2020年7月31日，石林县收到投诉件4起，均不涉及拖欠民营企业中小企业账款范围，石林县工信局根据投诉内容，认真开展调查和协调工作，妥善处理案件，并牵头组织县财政局和欠款主体单位召开协调会，协商解决办法，督促债务单位及时制定清偿方案。截至2020年6月30日，已督促债务单位偿还账款10037.83万元。

（六）偿还资金筹措情况

石林县人民政府高度重视清欠工作，经专题研究由县财政安排资金偿还中小企业欠款，截至2020年6月30日清偿账务目标任务已完成。

二、审计建议

根据审计的情况，县审计局提出了两条建议：一是严防新增拖欠，严格项目审核条件，落实举债融资的资金来源和偿还责任；二是完善长效机制，推动出台维护民营企业合法权益防止政府拖欠中小企业账款的有关制度。

三、整改情况

对审计所提建议，石林县工信局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县2019年至2020年11月底清理拖欠民营企业中小企业账款情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年3月23日至2020年12月11日，对石林县2019年至2020年11月底清理拖欠民营企业中小企业账款情况进行了专项审计调查。

一、基本情况

（一）清欠工作机制建立情况

根据昆明市人民政府减轻企业负担领导小组办公室《关于及早谋划做好2020年清欠工作有关事项的通知》（昆减负〔2020〕1号）文件精神，石林县减轻企业负担领导小组办公室于2020年2月20日下发《石林彝族自治县2020年清理拖欠民营企业中小企业账款工作整体解决方案》。方案明确了清理工作重点任务、责任分工、时间安排和保障措施。由石林县减轻企业负担领导小组办公室（设在石林县工信局）牵头，全县各相关部门配合落实，积极开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作。

（二）清理拖欠账款总体情况

石林县清理拖欠民营企业中小企业账款工作，结合县直属各单位和乡镇（街道办）清理所属辖区情况建立了《清理拖欠民营企业中小企业账款工作台账报表》。截至2019年12月31日，全县欠款金额合计3 293.08万元（均为工程款），共有8家债务主体单位，涉及民营企业中小企业债权单位18家，拖欠账款18笔。

截至2020年6月30日偿还欠款3 293.08万元，清偿进度100%，清偿拖欠账款的资金来源为县级财政资金。

（三）还款计划及资金来源情况

石林县人民政府高度重视清欠工作，经专题研究由县财政安排资金偿还中小企业欠款，截至2020年6月30日清偿账务目标任务已完成。

（四）企业投诉问题线索台账落实情况

截至2020年11月30日，石林县收到投诉件7起，均为上级转办。已经办结4件，办结率57%。未办结投诉3件。

二、审计建议

根据审计的情况，县审计局提出了两条建议：一是严防新增拖欠，严格项目审核条件，落实举债融资的资金来源和偿还责任；二是完善长效机制，推动出台维护民营企业合法权益防止政府拖欠中小企业账款的有关制度。

三、整改情况

对审计所提建议，石林县工信局积极采纳，在下步工作中落实。