石林彝族自治县发展和改革局
石林县2021年县级重点建设项目1-6月份

投资进展情况通报

截止2021年6月底，石林县共有143个县级重点建设项目，项目计划总投资723.84亿元，年度计划投资104.01亿元，今年以来累计完成投资15.62亿元，占年度投资计划的15.01%。其中：

1、续建项目31个，项目计划总投资69.87亿元，年度计划投资29.73亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资10.81亿元，占续建项目年度投资计划的36.37%。

2、新建项目68个，项目计划总投资497.97亿元，年度计划投资72.86亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资4.8亿元，占新建项目年度投资计划的6.59%。
3、前期项目44个，项目计划总投资155.99亿元，年度计划投资1.42亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资0亿元，占前期项目年度投资计划的0%。

截至本月底，全县143个重点建设项目已开复工54个，开复工率为37.76%。其中已入统计库的项目有38个，入统率为26.57%；已完成年度任务或者已完工的项目有6个，完工率为4.2%。（撰稿人：董凤春）
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