石林彝族自治县住房和城乡建设局

〔A类〕

〔公开〕

石建函〔2021〕18号

石林彝族自治县住房和城乡建设局

关于县政协十届五次会议第038号提案答复

的函

徐立德委员：

您提出的《关于尽快启动西城大道龙树村至白水井路段建设的建议》提案收悉，现答复如下：

- 基本情况

西城大道位于石林县城西边，截至目前，已建成了北吉村至龙树村、老昔街至环城南路段，尚有北边北吉村至环城北路约1654米，南边龙树村至环城南路约1750米左右尚未贯通，导致您文中所指出的“已建成段的投资不能充分发挥社会效益和经济效益，同时造成西城区与板桥、大可片区存在交通不顺畅现状，西城区与板桥、大可片区车辆往来需经石林大酒店环岛绕行，致使城中心道路经常发生拥堵，给居民出行、入学、就医带来不便”。正是由于西城大道未能贯通，导致石林县城外围环城路封闭的口字尚未形成，交通通达性自然不好，已建设的路网发挥作用有限，制约了城市建设和经济的发展。

- 意见建议办理情况

经我局核实，对于西城大道未开通的部分，即龙树村至白水井路段，报批名称为按照4321建设项目中的41-2、54-1道路，已经由我局跟源晨实业有限公司按照政企合作的方式签署了建设协议书，由源晨实业有限公司负责设计到施工的融资及建设，而前期工作从可行性研究、立项、环评、水保及地质勘察、征地拆迁的工作由住建局负责，但后来由于征地资金不到位，导致该项目一直不能动工建设，出现了西城大道未能连通的情况，制约了西城片区的开发和建设，也影响了西城与板桥、大可片区的交通通达性。

- 三、下步工作方向

该段道路建设已作为石林县2021年县级重点投资建设项目，纳入督办任务，住建局正在积极与政企合作的源晨实业有限公司积极联系，并多方寻找融资渠道，希望尽快将这段路建设完成，为西城区的开发建设及石林的经济发展做贡献。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

（联系人及电话：王继宏   0871-67786719）

石林彝族自治县住房和城乡建设局

2021年9月30日

抄送：县委办公室或县政府办公室，县政协提案委。

石林彝族自治县住房和城乡建设局   2021年9月30日印发