石林彝族自治县审计局审计结果公告

（2021年第4期）

项目目录

（一）石林县民族中学宿舍浴室改造项目工程审计结果；

（二）石林县民族中学学生临时宿舍及功能室改造项目工程审计结果；

（三）石林县大可村委会大可村2019年度美丽乡村建设试点项目工程审计结果；

（四）石林县未达标人工影响天气固定作业点标准化改造建设项目决算审计；

（五）石林县2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目审计结果；

（六）石林县农村土地确权办2014年以来农村土地经营权确权登记颁证工作专项资金审计结果；

（七）石林县2020年度本级财政预算执行和决算草案编制及其他财政收支情况审计结果；

（八）西街口镇路花村科技文化室建设工程结算审计；

（九）中国共产党石林彝族自治县委员会党校2020年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计结果；

（十）长跨村委会小学综合楼项目工程审计结果。

石林县民族中学宿舍浴室改造项目工程

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年11月13日至2021年1月13日，对石林县民族中学宿舍浴室改造项目竣工决算进行了审计。

一、基本情况

石林县民族中学宿舍浴室改造项目，根据石林彝族自治县人民政府办公会议决定事项（第2019039号）决定建设。项目概算总投资90万元，资金来源为县财政资金60万元，石林县教育体育局相关工作经费30万元。项目建设内容为：改造原浴室水管布局、墙面瓷砖、隔断，更换浴室水管、喷头，维修原平板太阳能、新增太阳能真空管及空气管等。工程于2019年5月1日开工，2019年6月15日完工。截至2021年1月13日，项目到位资金63.36万元，工程审定投资总额95.90万元，项目资金缺口32.54万元。

审计结果表明,工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设执行了招投标、合同、监理等管理制度，基本符合国家建设项目管理的有关规定。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款2.13万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育体育局依法据实结算。同时提出了“加强项目投入使用后的管护工作，切实发挥项目效益。”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育体育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整，对审计所提建议，石林县教育体育局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县民族中学学生临时宿舍及功能室改造

项目工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2020年11月13日至2021年1月13日，对石林县民族中学学生临时宿舍及功能室改造项目竣工决算进行了审计。

一、基本情况

石林县民族中学学生临时宿舍及功能室改造项目，根据石林彝族自治县人民政府办公会议决定事项（第2019039号）决定建设。项目概算总投资90万元，资金来源为2019年教育费附加预留费40万元，县级安排学校危房改造资金31.68万元，不足部分自筹。项目建设内容为：墙体砌筑、门窗、贴地板砖、铺复合木地板、卫生间墙面贴瓷砖、墙面刮双灰粉等工程。工程于2019年5月1日开工，2019年6月15日完工。截至2021年1月13日，项目到位资金69.82万元，工程审定投资总额92.68万元，项目资金缺口22.86万元。

审计结果表明,工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设执行了招投标、合同、监理等管理制度，基本符合国家建设项目管理的有关规定。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款1.35万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育体育局依法据实结算。同时提出了“加强项目投入使用后的管护工作，切实发挥项目效益。”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育体育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整，对审计所提建议，石林县教育体育局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县大可村委会大可村2019年度美丽乡村 建设试点项目工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2021年2月25日至3月22日，对大可村委会大可村2019年度美丽乡村建设试点项目工程结算进行了审计。

一、基本情况

石林县大可乡大可村委会大可村2019年度美丽乡村建设试点项目根据《石林彝族自治县农村综合改革领导小组办公室关于做好2019年一事一议财政奖补美丽乡村建设项目工作的通知》（石综改办〔2019〕3号）文件实施，工程投资概算104.89万元，资金来源为财政奖补资金100万元，村集体投入4.89万元。建设内容主要为：大可村集中居住新区村容村貌提升，包含支砌挡墙150米，村内道路硬化350米，村内绿化2 424平方米，栽种行道树140棵，安装混凝土排水涵管50米；安装60瓦太阳能路灯88套。工程于2019年9月21日开工，2019年11月20日完工。项目建安工程审定投资104.92万元。

审计结果表明,项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款2.22万元。

三、审计处理情况及建议

- 针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求大可乡人民政府依法据实结算。同时提出了“严谨项目建设管理，加强项目资料的收集整理工作，认真复核相关工程结算资料，严格执行《施工合同》，避免多计工程量的现象及督促施工单位完善地被绿化。”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，大可乡人民政府认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整，对审计所提建议，大可乡人民政府积极采纳，在下步工作中落实。

石林县未达标人工影响天气固定作业点标准化改造建设项目工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2021年1月26日至4月1日，对石林县未达标人工影响天气固定作业点标准化改造建设项目工程进行了审计。

一、基本情况

石林县未达标人工影响天气固定作业点标准化改造建设项目范围涉及全县所有乡镇（街道）10个村子, 根据《石林彝族自治县人民政府2018年第30次县长办公会议纪要》（第六十五期）实施，工程投资概算182.42万元，资金来源为县财政补助。建设内容主要为：对全县未达标的10个人工影响天气固定作业点进行标准化改造，其中完善标识制度10个作业点，局部改造3个作业点，整体改造4个作业点，选址迁建3个作业点。工程于2019年3月15日开工，2019年8月10日完工。截至2020年12月31日，项目资金到位182.42万元,工程审定投资总额193.21万元，资金缺口10.79万元。

审计结果表明,工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款19.98万元。

三、审计处理情况及建议

- 针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县气象局依法据实结算。同时提出了“加强竣工资料的整理，认真复核工程结算资料，避免工程量计算错误和高套综合单价的情况；督促施工单位对外墙漆起皮脱落的作业点进行修复整改；按照审定投资及时调账，编制竣工财务决算，按合同规定办理相关款项的支付。”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县气象局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整，对审计所提建议，石林县气象局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2021年2月1日至3月8日，对石林县2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目竣工决算进行了审计。

一、基本情况

石林县2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目，根据云南省发展和改革委员会、云南省农业厅《关于2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施方案的批复》（云发改农经〔2017〕971号）文件建设。项目概算总投资1000万元，其中,中央投资800万元，地方投资200万元。项目建设内容为：新建300立方米钢筋砼调节水池6座、新建DN100毫米、球墨铸铁供水管4150米、DN100毫米闸阀12个，新建机耕路14条、总长14756米。工程于2018年2月24日开工，2018年5月15日完工。截至2021年3月8日，项目到位资金800.00万元，工程审定投资总额933.28万元，项目资金缺口133.28万元。

审计结果表明,工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设执行了招投标、合同、监理等管理制度，基本符合国家建设项目管理的有关规定。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款12.32万元，多计待摊费用3.39万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县农业农村局依法据实结算。同时提出了“加强项目投入使用后的管护工作，切实发挥项目使用效益。”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县农业农村局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整，对审计所提建议，石林县农业农村局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县农村土地确权办2014年以来

农村土地经营权确权登记颁证

工作专项资金审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2020年12月21日至2021年3月26日，对石林县农村土地确权办2014年以来农村土地经营权确权登记颁证工作专项资金的使用情况进行了审计。

一、基本情况

根据《中共云南省委云南省人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（云发〔2014〕17号）和《中共昆明市委昆明市人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证实施意见》（昆发〔2015〕19号）文件的要求，石林县于2016年6月27日成立了农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组及其办公室，农村土地确权登记颁证工作于2018年1月全面启动。

截至2020年12月末，石林县农村土地确权办清理上报的石林县农村土地确权登记颁证工作成本费用总额为3 684.84万元，各级财政补助石林县农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项经费2 582.8万元，资金支出2 578.8万元，经费缺口1106.04万元。已完成对全县7个乡镇（街道办事处）92个村委会472个村民小组55 741户7 125 384块土地的测量调查工作，测绘面积107.63万亩，确权登记颁证承包土地605 970块84.82万亩，非承包耕地面积22.81万亩。

审计结果表明，石林县委县人民政府高度重视农村土地承包经营权确权登记颁证工作，成立了以县人民政府县长为组长的工作领导小组，负责全县农村土地承包经营权确权登记颁证的统筹指导，压实责任狠抓落实，推进了农村土地承包经营权物权化、信息化管理。

二、审计查出的主要问题

石林县农村土地确权办需加强项目相关资料的归集整理，及时清理项目成本费用。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，对项目相关资料的归集整理、项目成本费用清理的问题，要求石林县农村土地确权办依法加快处置进度，并提出了“积极协调上级专项补助弥补资金缺口，加快项目扫尾工作进度”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县农村土地确权办认真进行了整改。对审计所提建议，石林县农村土地确权办积极采纳，在下步工作中落实。

石林县2020年度本级财政预算执行和

决算草案编制及其他财政收支情况

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2021年2月22日至4月15日，对石林县2020年度本级财政预算执行和决算草案编制及其他财政收支情况进行了审计。

一、基本情况

（一）决算报表收支基本情况。

根据石林县财政局2021年4月2日提供的全县2020年度决算草案报表（录入表）反映，一般公共预算收入259 700万元，当年支出259 585万元，年终结余115万元，滚存结余2 107万元；政府性基金预算收入113 537万元，当年支出109 620万元，年终结余3 917万元，滚存结余3 921万元；国有资本经营预算收入6万元，支出6万元，结余0万元；社会保险基金预算收入33 270万元，当年支出36 663万元，年终结余-3 393万元，滚存结余8 129万元。

（二）预算收支执行情况。

1.县级一般公共预算收支及平衡情况。

预算收入62 215万元，完成预算的111.90%，上级返还性收入7 024万元、一般性转移支付收入90 772万元，专项转移支付收入48 649万元、调入资金37 340万元、债务转贷收入13 700万元，收入总计259 700万元。预算支出190 801万元，完成预算的95.92%，上级专项转移支付支出48 467万元、上解上级支出6 567万元、一般债务还本支出13 750万元，支出总计259 585万元。上年结余1 992万元，累计结余2 107万元。

2.县级政府性基金预算收支及平衡情况。

预算收入66 298万元，完成预算的66.02%，上级补助收入11 871万元、债务转贷收入35 368万元，收入总计113 537万元。预算支出51 931万元，完成预算的36.97%，调出资金支出34 149万元、债券还本支出23 540万元，支出总计109 620万元。上年结余4万元，累计结余3 921万元。

3.县级国有资本经营预算情况。

县本级无预算收入，上级补助收入6万元，支出6万元。

4.社会保险基金预算情况。

基金收入33 270万元，完成预算的114.01%；基金支出36 663万元，完成预算的134.48%。本年收支结余-3 393万元，年末滚存结余8 129万元。

（三）其他财政资金收支情况。

2020年旅游收入合计4 009万元。截至2021年1月25日，2020年度旅游资金收入已返还石林管理局3 805万元，余204万元尚未返还。

审计结果表明，本级财政决算草案的编制和汇总符合预算法和总预算会计制度的有关规定，县本级决算草案报表反映收入数与总预算会计账、金库报表一致；严格执行县人大批准的预算，确保预算平衡。

二、审计查出的主要问题

（一）非税收入未及时缴入国库4 011.34万元。

（二）其他财政资金往来款长期挂账。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告。并提出了两条建议：一是加强非税收入缴库管理，严格按照相关规定将非税收入及时足额上缴国库；二是加强其他财政资金中往来款项管理,建立往来款定期清理机制,解决往来款长期挂账问题。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县财政局认真进行了整改，一是非税收入在审计期间已上缴国库；二是加强往来款清理，收回两笔借款共263.88万元。对审计所提建议，石林县财政局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县西街口镇路花村科技文化室建设

工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2021年3月5日至4月23日，对西街口镇路花村科技文化室建设项目进行了审计。

一、基本情况

西街口镇路花村科技文化室建设项目根据《石林彝族自治县农村综合改革领导小组关于下达石林县2014年村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制第一批项目计划的通知》（石综改〔2014〕2号）文件实施，工程投资概算53.78万元，资金来源为财政奖补资金25万元，民宗资金16万元，村集体投入9万元，村民筹资2万元，以劳折资1.78万元。后经《石林彝族自治县西街口镇人民政府关于下达芭茅村民委员会路花村民小组科技文化活动室建设项目计划的通知》（西政发〔2014〕13号）文件调整项目计划投资为102.53万元（财政奖补资金25万元，市级少数民族发展资金20万元，新农村建设工作队专项经费6.25万元，人大代表建议专项资金5万元，村集体投入42.5万元，村民筹资2万元，以劳折资1.78万元）。建设内容主要为：新建餐厅666.98平方米，厨房76.38平方米，化妆室30.96平方米。工程于2015年1月12日开工，2015年10月16日完工。项目建安工程投资审定为72.08万元。

审计结果表明,项目建设执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，建设程序基本合规。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款3.00万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求西街口镇人民政府依法据实结算。同时提出了“严谨项目建设管理，加强项目资料的收集整理工作，认真复核相关工程结算资料，严格执行《施工合同》，避免多计错计工程量及高套单价的现象”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，西街口镇人民政府认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行调整，对审计所提建议，西街口镇人民政府积极采纳，在下步工作中落实。

中国共产党石林彝族自治县委员会党校2020年度预算执行和其他财政财务收支及决算

草案编制情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2021年3月15日至2021年5月19日，对中共石林县委员会党校2020年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况进行了审计。

一、基本情况

中共石林县委员会党校是县委直属副县级事业单位，加挂石林彝族自治县行政学校、石林彝族自治县社会主义学校牌子。属于县级财政一级预算单位，内设办公室、总务处、培训处、教学科研处。核定事业编制23名（纳入公务员管理12名，专业技术人员编制9名，工勤人员编制2名），车辆编制1辆，2020年末实有人员19人（纳入公务员管理8名，专业技术人员9名，工勤人员2名），实有车辆1辆。

财政部门下达中共石林县委员会党校2020年度预算总额  359.58万元，其中，年初批复预算370.42万元，追减调整预算10.84万元。决算报表反映，2020年部门总收入573.87万元（财政拨款预算收入359.58万元，培训费等收入214.29万元），总支出517.38万元；年初结转和结余125万元，当年结余分配56.49万元，年末结转和结余181.49万元。

中共石林县委员会党校2020年“三公”经费支出2.53万元，比上年度增加0.3万元，主要原因是友邻单位调研及接送培训班老师费用。

2020年度无会议费支出；培训费支出102.54万元，比上年度减少328.69万元，主要是疫情影响，培训班费用结算滞后。

审计结果表明，中共石林县委员会党校按时编报了2020年度的经费收支预算，预算编报、预算执行及财政资金管理基本规范。单位内部制定了《“三重一大”议事决策制度》《财务管理制度》《公务用车管理制度》等，内部控制制度基本健全。但存在未明确固定资产管理人员、未及时清收3名已去世职工退休人员重特病个人承担部分128元等问题。

二、审计查出的主要问题

一是相关内控制度执行不严格；

二是涂改原始凭证。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，责成中共石林县委员会党校修订完善内部管理制度，有效地实施内部监督和控制并加强原始凭证审核把关工作。同时提出了三条审计建议：一是健全完善单位内控制度，进一步完善相关事项会议纪要记录，加强公务用车台账管理；二是加强财务核算与管理，强化原始单据的审核，针对培训班次设置资金收支备查簿，及时做好债权、债务的清收、偿还工作；三是积极向县级财政部门报告，规范管理使用食堂结余资金。

四、整改情况

对审计发现的问题，中共石林县委员会党校认真进行了整改。对审计所提建议，中共石林县委员会党校积极采纳，在下步工作中落实。

长跨村委会小学综合楼项目工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，石林县审计局于2021年3月9日至4月15日，对长跨村委会小学综合楼项目工程竣工决算进行了审计。

一、基本情况

长跨村委会小学综合楼工程项目根据《石林县人民政府办公会议决定事项》（第2018137号）、石林彝族自治县发展和改革局《关于对石林县2018年第一批“长效机制”工程建设项目可行性研究报告的批复》（石发改投〔2018〕26号）文件实施。项目总投资108万元,主要建设内容是新建综合楼一幢（2层）,建筑面积540平方米。项目于2019年6月开工建设， 2019年11月底完工，2019年12月通过验收并移交使用,项目到位资金108万元，审定投资总额90.71万元，资金结余17.29万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、施工合同制、工程监理制等管理制度，相关合同基本能按有关规定签订。但存在项目结算审核不够严格的情况。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款3.06万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县教育体育局依法据实结算，并提出了“加强项目结算管理工作”的审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县教育体育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款进行了调整。对审计所提建议，石林县教育体育局积极采纳，在下步工作中落实。