石林彝族自治县发展和改革局

石林县2021年县级重点建设项目1-12月份

进展情况通报

截止2021年12月底，石林县共有143个县级重点建设项目，扣除44个前期项目后，还有99个续建和新开工项目，项目计划总投资558.69亿元，年度计划投资95.72亿元。今年以来累计完成投资52.11亿元，占年度投资计划的53.96%。其中：

1、续建项目31个，项目计划总投资71.03亿元，年度计划投资29.71亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资25.71亿元，占续建项目年度投资计划的84.71%。

2、新建项目68个，项目计划总投资487.66亿元，年度计划投资66.01亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资26.54亿元，占新建项目年度投资计划的40.21%。

3、前期项目44个，项目计划总投资155.84亿元，年度计划投资0.85亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资0.4亿元，占前期项目年度投资计划的46.76%。

截至本月底，全县99个计划重点建设项目已开复工63个，开复工率为63.64%。其中已入统计库的项目有46个，入统率为46.46%；已完成年度投资任务（含已完工）的项目有43个，完工率为30.07%。（撰稿人：董凤春）

石林彝族自治县发展和改革局

2022年1月11日