石林彝族自治县发展和改革局

石林县2022年市级重点建设项目1-3月份

进展情况通报

石林县2022年市级重点建设项目共有8个（含0个市级重点前期工作项目），计划总投资241.5亿元，年度计划投资25.55亿元。截至本月底，今年以来共累计完成投资1.54亿元，完成年度计划的6.03%。8个项目中已开复工4个，开工率为50%。项目主要包括：①重点续建设项目4个，计划总投资62.11亿元，年度计划投资14.55亿元，今年累计完成投资0.87亿元，完成年度计划投资的5.96%。有2个项目已开复工，开复工率为50%。②重点新开工建设项目4个，计划总投资179.4亿元，年度计划投资11亿元，今年累计完成投资0.68亿元，完成年度计划的6.14%。有2个项目已开复工，开复工率为50%。③重点前期项目0个，计划总投资0亿元，暂无年度投资计划。（撰稿人：董凤春）

石林彝族自治县发展和改革局

2022年3月31日