石林彝族自治县发展和改革局

石林县2022年市级重点建设项目1-6月份

进展情况通报

石林县2022年市级重点建设项目共有8个（含0个市级重点前期工作项目），计划总投资241.5亿元，年度计划投资33亿元。截至本月底，今年以来共累计完成投资5.35亿元，完成年度计划的16.21%。8个项目中已开复工5个，开工率为62.5%。项目主要包括：①重点续建设项目4个，计划总投资62.11亿元，年度计划投资22亿元，今年累计完成投资3.49亿元，完成年度计划投资的15.85%。有2个项目已开复工，开复工率为50%。②重点新开工建设项目4个，计划总投资179.4亿元，年度计划投资11亿元，今年累计完成投资1.86亿元，完成年度计划的16.89%。有3个项目已开复工，开复工率为75%。③重点前期项目0个，计划总投资0亿元，暂无年度投资计划。（撰稿人：董凤春）

石林彝族自治县发展和改革局

2022年7月4日