石林彝族自治县发展和改革局

石林县2022年省“五个一批”重点建设项目

1-6月份进展情况通报

按照2月14日市发改委《关于做好2022年省级重大项目入库申报工作的通知》和3月2日市发改委《关于印发2022年“五个一批”项目计划的通知》（昆发改投资〔2022〕112号）的要求，经统计汇总，现将石林县2022年1–6月份的省级“五个一批”重点建设项目进展情况通报如下：

石林县2022年的省级“五个一批”重点建设项目共有8个，计划总投资30.27亿元，年度计划投资10.3亿元。截至本月末，今年以来共累计完成投资2.63亿元，完成年度计划的25.53%。已开复工项目6个，开复工率75%；已入固纳统2.03亿元，贡献率为2.26%（=2.03/90）。8个项目分别是：①石林高铁片区文旅基础设施一期综合配套项目；②石林县妇幼保健计划生育服务中心搬迁新建项目；③石林县人民医院能力提升工程；④西街口光伏发电项目；⑤石林台创园国家级产业融合发展示范园区基础设施建设项目；⑥云南神农幼龄动物营养食品生产线建设项目；⑦石林彝族自治县民族初级中学建设项目；⑧翡翠臺。（撰稿人：董凤春）

石林彝族自治县发展和改革局

2022年7月4日