石林彝族自治县住房和城乡建设局

〔A类〕

〔公开〕

石建函〔2022〕13号

石林彝族自治县住房和城乡建设局

关于县第十八届人大第一次会议

第23号建议答复的函

袁春霖代表：

您在县第十八届人民代表大会第一次会议上提出的《关于加快鹿阜垃圾热解站建设的建议》（第23号）已交由我局办理，经深入细致的调查研究和办理，现答复如下：

- 一、基本情况

- 自2021年以来县住建局多次请示县政府给予资金落实，完善鹿阜街道宏图和阿怒山垃圾热解站配套设备，全面完成热解站建设任务，解决垃圾处置问题，但一直无资金落实，导致热解站建设停滞不前。

- 二、办理情况

- 针对您提出的“关于加快鹿阜垃圾热解站建设的建议”，县住建局高度重视，安排建设管理科对鹿阜街道宏图和阿怒山垃圾热解站建设情况进行调查了解。经查，鹿阜街道宏图和阿怒山垃圾热解站于2020年11月底开始动工建设，为政府投资工程，招标方式为设计施工总承包，预计投资1250万（包括石林街道水塘铺和林口铺垃圾热解站），合同约定按工程进度付款，于2021年1月底付工程进度款216万元，鹿阜街道宏图和阿怒山垃圾热解站房屋主体于2021年2月底完成；后续配套设备因资金未落实导致至今未完善。

- 三、下一步工作方向

下一步县住建局将再次请示县政府，尽量落实资金拨付工程进度款，推进热解站建设，尽快完成建设任务。

最后感谢您对石林城市建设工作的关心和支持！

（联系人：王家顺     联系电话：67786605）

石林彝族自治县住房和城乡建设局

2022年6月20日

抄送：县委办公室或县政府办公室，县人大常委会人事代表委员会。

石林彝族自治县住房和城乡建设局     2022年6月20日印发